附件1

永春县要素保障创优项目计划清单

| 序号 | 重点项目名称 | 国土用地报批系统 内地块名称 | 建设 地点 | 土地用途 | 报批总 面积 （亩） | 新增建 设用地（亩） | 耕地 面积 （亩） | 相关成片开发 方案进展情况 | 计划组件 上报时间（月） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：22个项目 |  |  |  |  | 1584 | 819 | 395 |  |  |  |  |
| 1 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目——产教融合中心 | 永春县2023-43号地块 | 桃城镇 | 社会民生 | 88.46 | 64.41 | 28.27 | 无需成片开发方案报批 | 2024.01 | 城建集团 桃城镇 | 市级 |
| 2 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目——市政道路 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目——市政道路 | 桃城镇 | 基础设施 | 28.6 | 22.57 | 21.36 | 无需成片开发方案报批 | 2024.01 | 城建集团 桃城镇 | 市级 |
| 3 | 永春县城乡供水一体化项目 | 永春县城乡供水一体化项目红五一供水工程项目 | 五里街镇 | 基础设施 | 47.78 | 47.78 | 0 | 无需成片开发方案报批 | 2024.01 | 水利局 五里街镇 | 市级 |
| 4 | 永春县桂洋镇暗坑水库工程 | 永春县桂洋镇暗坑水库工程 | 桂洋镇 | 基础设施 | 270.22 | 19.10 | 75.11 | 无需成片开发方案报批 | 2024.03 | 桂洋镇 水利局 | 市级 |
| 5 | 永春佳浩塑料制品生产项目 | 永春县2023-30号地块 | 东关镇 | 产业项目 | 8.12 | 5.62 | 0.01 | 成片开发方案省级报批中 | 2024.03 | 东关镇 | 市级 |
| 6 | 永春县壶寿堂殡仪服务建设项目 | 蓬壶镇骨灰堂建设项目 | 蓬壶镇 | 社会民生 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.04 | 蓬壶镇 |  |
| 7 | 永春县农产品集中加工区 | 永春县农产品集中加工区——迎宾大道（二期） | 蓬壶镇 | 基础设施 | 21.08 | 21.08 | 11.30 | 无需成片开发方案报批 | 2024.05 | 农文旅集团 蓬壶镇 | 市级 |
| 8 | 永春县苏合水库项目 | 永春县苏合水库项目 | 一都镇 | 基础设施 | 239.18 | 43 | 0.93 | 无需成片开发方案报批 | 2024.05 | 一都镇 水利局 |  |
| 9 | 永春县下洋镇北苏坂水库工程 | 永春县下洋镇北苏坂水库工程 | 下洋镇 | 基础设施 | 104.17 | 28.77 | 11.61 | 无需成片开发方案报批 | 2024.05 | 下洋镇 水利局 |  |
| 10 | 永春县珩坂水库工程 | 永春县珩坂水库工程 | 呈祥乡 | 基础设施 | 148.1205 | 26.742 | 55.1 | 无需成片开发方案报批 | 2024.05 | 呈祥乡 水利局 |  |
| 11 | 永春中闽建研新型建筑材料项目 | 2023-02地块 | 达埔镇 | 产业项目 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 成片开发方案获批 | 2024.05 | 达埔镇 | 市级 |
| 12 | 永春县肉食品加工及冷链物流一体化建设项目 | 永春东平镇肉食品加工及冷链物流建设项目 | 东平镇 | 社会民生 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.05 | 农业农村局 东平镇 |  |
| 13 | 百丈岩改造提升工程 | / | 蓬壶镇 | 基础设施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.06 | 蓬壶镇 |  |
| 14 | 永春县医院二期 | 永春县医院二期建设项目 | 石鼓镇 | 社会民生 | 65.60 | 28.60 | 37.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.06 | 卫健局 石鼓镇 | 市级 |
| 15 | 永春美岭矿业产业园项目 | 永春县2023—57号地块 | 苏坑镇 | 产业项目 | 59.5125 | 53.616 | 14.244 | 成片开发方案省自然资源厅审查通过，待转报省政府批复 | 2024.06 | 苏坑镇 |  |
| 16 | 永春海峡两岸农文旅融合发展示范项目 | / | 达埔镇 | 基础设施 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.09 | 农文旅集团 达埔镇 |  |
| 17 | 永春县医院二期安置区项目 | / | 石鼓镇 | 产业项目 | 36.88 | 27.80 | 9.08 | 成片开发方案正在报批中 | 2024.10 | 卫健局 石鼓镇 |  |
| 18 | 永春县城东医院 | 永春县2022-35号地块 | 桃城镇 | 社会民生 | 93.55 | 93.55 | 47.35 | 无需成片开发方案报批 | 2024.10 | 城建集团 桃城镇 | 市级 |
| 19 | 永春县农产品集中加工区 | 永春县2023-21地块 永春县2023-22地块 永春县2023-23地块 永春县2023-24地块 永春县2023-26地块 永春县2023-27地块 永春县2023--34地块 | 蓬壶镇 | 产业项目 | 200.50 | 200.50 | 64.00 | 成片开发方案正在报批中 | 2024.12 | 农文旅集团 蓬壶镇 |  |
| 20 | 永春职专提质扩容工程（二期） | 永春职专提质扩容工程 | 蓬壶镇 | 社会民生 | 11.90 | 4.97 | 3.01 | 无需成片开发方案报批 | 2024.12 | 蓬壶镇 |  |
| 21 | 泉州市高级技工学校永春校区 | 泉州市高级技工学校永春校区（三期） | 湖洋镇 | 社会民生 | 18.50 | 18.89 | 1.43 | 无需成片开发方案报批 | 2024.12 | 城建集团 湖洋镇 | 市级 |
| 22 | 福建泉州永春白珩35kV输变电工程 | / | 玉斗镇 | 基础设施 | 6.23 | 6.00 | 0.00 | 无需成片开发方案报批 | 2024.12 | 玉斗镇 |  |

附件2

永春县征迁交地创优项目计划清单

| 序号 | 项目名称 | 项目征迁总量 |  |  | 项目剩余征迁量 |  |  | 2024年度征迁工作节点计划安排 |  |  |  |  | 项目征迁任务2024年度是否“清零” | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 征迁内容 |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |
|  |  | 房屋（平方米） | 土地（亩） | 坟墓（宗） | 房屋（平方米） | 土地（亩） | 坟墓（宗） | 季度征迁任务安排 | 房屋（平方米） | 土地（亩） | 坟墓（宗） |  |  |  |  |
| 合计： | 项目数：32个 | 160269 | 2818 | 143 | 155895 | 2100 | 138 |  | 155615 | 1757 | 110 |  |  |  |  |
| 1 | 永春县苏合水库项目 | 0 | 239.18 | 12 | 0 | 239.18 | 12 | 三季度：完成50亩土地征收 | 0 | 50 | 0 | 9月30日前 | 否 | 一都镇 | 市级 |
| 2 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 9368.6 | 0 | 0 | 9368.6 | 0 | 0 | 一季度：完成1500平方米房屋征收 | 1500 | 0 | 0 | 3月31日前 | 是 | 横口乡 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成3200平方米房屋征收 | 3200 | 0 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成3200平方米房屋征收 | 3200 | 0 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四季度：完成1468.6平方米房屋征收 | 1468.6 | 0 | 0 | 12月31日前 |  |  |  |
| 3 | 永春县下洋镇北苏坂水库工程 | 0 | 111.72 | 27 | 0 | 111.72 | 27 | 三季度：28.77亩土（林）地，4宗坟墓征收 | 0 | 58.6 | 4 | 9月30日前 | 否 | 下洋镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四季度：37.8亩土（林）地，7宗坟墓征收 | 0 | 29.83 | 7 | 12月31日前 |  |  |  |
| 4 | 永春艾草深加工系列产品开发项目 | 1180 | 38 | 0 | 1180 | 38 | 0 | 三季度：完成1180平方米房屋，38亩土（林）地 | 1180 | 38 | 0 | 9月30日前 | 是 | 下洋镇 | 市级 |
| 5 | 永春县下洋镇水保生态园建设项目 | 240 | 15 | 2 | 240 | 15 | 2 | 一季度：完成240平方米房屋，15亩土（林）地，2宗坟墓征收 | 240 | 15 | 2 | 3月31日前 | 是 | 下洋镇 |  |
| 6 | 玉斗镇佛手茶产业强镇项目 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 一季度：完成6亩土地征收 | 0 | 6 | 0 | 3月31日前 | 是 | 玉斗镇 |  |
| 7 | 福建泉州永春白珩35kV输变电工程 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 四季度：完成6.23亩土林地征收 | 0 | 6.23 | 0 | 12月31日前 | 是 | 玉斗镇 |  |
| 8 | 永春县桂洋镇暗坑水库工程 | 280 | 270.22 | 12 | 280 | 0 | 12 | 四季度：完成12宗坟墓征收 | 0 | 0 | 12 | 12月31日前 | 否 | 桂洋镇 | 市级 |
| 9 | 永春县珩坂水库工程项目 | 0 | 148.12 | 6 | 0 | 148.1205 | 6 | 三季度：完成17.2亩土地征收 | 0 | 17.2 | 6 | 9月30日前 | 否 | 呈祥乡 |  |
| 10 | 永春县农产品集中加工区项目 | 4461.2 | 290.4 | 0 | 4461.2 | 104.9 | 0 | 一季度：完成2800平方米房屋，45亩土地征收 | 2800 | 45 | 0 | 3月31日前 | 否 | 蓬壶镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成1661.2平方米房屋，50亩土地征收 | 1661.2 | 50 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成9.9亩土地征收 | 0 | 9.9 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
| 11 | 百丈岩改造提升工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 一季度：完成15亩土地征收 | 0 | 15 | 0 | 3月31日前 | 是 | 蓬壶镇 |  |
| 12 | 永春县壶寿堂殡仪服务建设项目 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 一季度：完成11亩土地征收 | 0 | 11 | 0 | 3月31日前 | 是 | 蓬壶镇 |  |
| 13 | 蓬壶康养小区项目 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 一季度：完成87亩土地征收 | 0 | 87 | 0 | 3月31日前 | 是 | 蓬壶镇 |  |
| 14 | 永春中闽建研新型建筑材料项目 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 二季度：完成33.8亩土（林）地征收 | 0 | 33.8 | 0 | 6月30日前 | 是 | 达埔镇 | 市级 |
| 15 | 永春县晋江东溪桃溪新琼段河道治理工程 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 二季度：完成66亩土（林）地征收 | 0 | 66 | 0 | 6月30日前 | 是 | 达埔镇 |  |
| 16 | 永春县公安局派出所业务用房（达埔镇派出所业务用房） | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 二季度：完成10.2亩土（林）地征收 | 0 | 10.2 | 0 | 6月30日前 | 是 | 达埔镇 |  |
| 17 | 岩峰新区项目 （达埔法庭项目） | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 二季度：完成5亩土（林）地征收 | 0 | 5 | 0 | 6月30日前 | 是 | 达埔镇 | 预备项目 |
| 18 | 永春海峡两岸农文旅融合发展示范项目 | 2600 | 110 | 63 | 2600 | 110 | 63 | 一季度：完成600平方米房屋，50亩土（林）地，63宗坟墓征收 | 600 | 50 | 63 | 3月31日前 | 是 | 达埔镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成1000平方米房屋，60亩土（林）地 | 1000 | 60 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成1000平方米房屋 | 1000 | 0 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
| 19 | 永春介福陶瓷工业园(二期）基础设施建设 | 0 | 110 | 3 | 0 | 87.81 | 3 | 一季度：完成47.5亩土（林）地征收,1宗坟墓征收 | 0 | 47.5 | 1 | 3月31日前 | 是 | 介福乡 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成40.31亩土（林）地征收，2宗坟墓征收 | 0 | 40.31 | 2 | 6月30日前 |  |  |  |
| 20 | 苦寨坑国家考古遗址公园项目 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 二季度：完成0平方米房屋，80亩土（林）地征收 | 0 | 80 | 0 | 6月30日前 | 是 | 介福乡 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成0平方米房屋，70亩土（林）地征收 | 0 | 70 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四季度：完成0平方米房屋，50亩土（林）地征收 | 0 | 50 | 0 | 12月31日前 |  |  |  |
| 21 | 林俊德纪念馆 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 一季度：完成7亩土地征收 | 0 | 7 | 0 | 3月31日前 | 是 | 介福乡 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成2亩土地征收 | 0 | 2 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
| 22 | 永春县医院二期 | 9254 | 65.6025 | 0 | 9254 | 65.6025 | 0 | 一季度：完成5000平方米房屋，0亩土（林）地。 | 5000 | 0 | 0 | 3月31日前 | 是 | 石鼓镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成3000平方米房屋，0亩土（林）地。 | 3000 | 0 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成1254平方米房屋，65.603亩土（林）地 | 1254 | 65.60 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
| 23 | 永春县医院二期安置区项目 | 22261 | 36.88 | 0 | 22261 | 36.88 | 0 | 一季度：完成15000平方米房屋 | 15000 | 0 | 0 | 3月31日前 | 是 | 石鼓镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成5000平方米房屋 | 5000 | 0 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成2261平方米房屋，36.88亩土（林）地 | 2261 | 36.88 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |
| 24 | 永春“海丝原点”古街文旅项目 | 7800 | 6 | 0 | 7800 | 6 | 0 | 一季度：完成7800平方米房屋，6亩土地 | 7800 | 6 | 0 | 3月31日前 | 是 | 五里街镇 | 市级 |
| 25 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目 | 99000 | 650 | 17 | 95000 | 420 | 12 | 一季度：完成30000平方米房屋，200亩土（林）地，4宗坟墓征收 | 30000 | 200 | 4 | 3月31日前 | 是 | 桃城镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成50000平方米房屋，150亩土（林）地，4宗坟墓征收 | 50000 | 150 | 4 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成15000平方米房屋，70亩土（林）地，4宗坟墓征收 | 15000 | 70 | 4 | 9月30日前 |  |  |  |
| 26 | 永春县肉食品加工及冷链物流一体化建设项目 | 1000 | 16 | 1 | 1000 | 16 | 1 | 一季度：完成1000平方米房屋，16亩土（林）地，1宗坟墓征收 | 1000 | 16 | 1 | 3月31日前 | 是 | 东平镇 |  |
| 27 | 永春佳浩塑料制品生产项目 | 0 | 8.118 | 0 | 0 | 8.118 | 0 | 一季度：完成8.118亩土（林）地征收 | 0 | 8.118 | 0 | 3月31日前 | 是 | 东关镇 | 市级 |
| 28 | 永春安腾集团十里桃源项目 | 1073.97 | 117.282 | 0 | 700 | 106.998 | 0 | 一季度：完成700平方米房屋，106.998亩土（林）地 | 700 | 107.00 | 0 | 3月31日前 | 是 | 岵山镇 | 市级 |
| 29 | 岵山镇侨史馆项目 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 四季度：完成3.234亩土（林）地 | 0 | 3.234 | 0 | 12月31日前 | 是 | 岵山镇 |  |
| 30 | G1532泉州至梅州高速公路永春段 | 600 | 100 | 0 | 600 | 100 | 0 | 四季度：完成600平方米房屋，100亩土（林）地 | 600 | 100 | 0 | 12月31日前 | 是 | 岵山镇 |  |
| 31 | 泉州市高级技工学校永春校区（三期） | 1150 | 18.495 | 0 | 1150 | 18.495 | 0 | 一季度：完成18.495亩土（林）地 | 0 | 18.495 | 0 | 3月31日前 | 是 | 湖洋镇 | 市级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四季度：完成1150平方米房屋 | 1150 | 0 | 0 | 12月31日前 |  |  |  |
| 32 | 云河谷景区提升工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 一季度：完成4亩土林地征收 | 0 | 4 | 0 | 3月31日前 | 是 | 外山乡 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度：完成6亩土林地征收 | 0 | 6 | 0 | 6月30日前 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度：完成5亩土林地征收 | 0 | 5 | 0 | 9月30日前 |  |  |  |

附件3

永春县电网征迁创优项目计划清单

| 序号 | 项目名称 | 项目征迁 电力塔基 总数（基） | 剩余征迁 电力塔基 总数（基） | 2024年度征迁工作节点计划安排 |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 征迁内容 |  | 完成时限 |  |  |
|  |  |  |  | 季度征迁任务安排 | 塔基（基） |  |  |  |
| 合计（4个） |  | 130 | 49 |  | 49 |  |  |  |
| 1 | 高垄～济川I、II回110kV线路工程（架空部分） | 4 | 1 | 二季度完成1基 | 1 | 4月30日前 | 五里街 |  |
|  |  | 17 | 1 | 二季度完成1基 | 1 | 4月30日前 | 桃城镇 |  |
|  |  | 5 | 1 | 二季度完成1基 | 1 | 4月30日前 | 东平镇 |  |
| 2 | 福建泉州永春西昌～一都110kV线路工程 | 19 | 1 | 一季度完成1基 | 1 | 3月31日前 | 蓬壶镇 |  |
| 3 | 福建泉州永春一都～古格35kV线路工程 | 43 | 3 | 二季度完成3基 | 3 | 5月31日前 | 一都镇 |  |
| 4 | 35kV城湖蓝脱开110kV桃城变改接入110kV济川变工程（架空部分） | 4 | 4 | 四季度完成4基 | 4 | 10月31日前 | 桃城镇 |  |
|  |  | 13 | 13 | 四季度完成13基 | 13 | 10月31日前 | 东平镇 |  |
|  | 济川~外山35kV线路工程（架空部分） | 4 | 4 | 四季度完成4基 | 4 | 10月31日前 | 桃城镇 |  |
|  |  | 10 | 10 | 四季度完成10基 | 10 | 10月31日前 | 东平镇 |  |
|  |  | 1 | 1 | 四季度完成1基 | 1 | 11月30日前 | 湖洋镇 |  |
|  | 35kV榜德～外山线路脱开榜德变改接入110kV济川变工程（架空部分） | 8 | 8 | 四季度完成8基 | 8 | 10月31日前 | 东平镇 |  |
|  |  | 2 | 2 | 四季度完成2基 | 2 | 11月30日前 | 东关镇 |  |

附件4

永春县开工创优项目计划清单

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 项目业主 | 项目责 任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共计176个项目 |  |  |  | 2146860 | 953676 |  |  |  |
| 一、1-2月开工项目68个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美律科技2#厂技改立体仓库项目 | 工业园区 （南环路） | 改建2#厂房为智能立体仓库共计4896㎡；新增仓库库位1万余个；无新增能耗。配套增加注塑机、生产线、折弯机等生产设备，增加产能8万/月 | 6300 | 6300 | 美律科技（福建）有限公司 | 一都镇 |  |
| 2 | 锦林环保技改项目 | 榜德工业区 | 改造面积600平米，引进自能化生产设备2台，建设智能数字化车间、仓储，年新增30万个拉杆箱，节约30%人工成本，年新增能耗300吨标准煤，改进生产工艺，提高生产效率，提升产品质量。利用公司闲置屋顶，进行屋顶强化加固、建设面积1.5万平方米光伏发电项目，内容包括太阳能发电设计，发电系统包括太阳能电池组件、逆变器、配电柜等设备购置、安装、调试、运维等，技术水平属于国内先进水平，项目完成投产年发电量312万度电 | 3000 | 3000 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 | 一都镇 |  |
| 3 | 永春福顺树脂工艺品生产项目 | 轻工基地 | 租用泉州鑫金达工艺品有限公司的闲置厂房4500平方米，购置搅浆机、真空机、磨底机、修边机等生产设备，从事树脂工艺品生产，年产树脂工艺品100万件 | 3500 | 3500 | 福建永春福顺工艺品有限公司 | 下洋镇 |  |
| 4 | 泉州市邦正运动用品二期-2#厂房项目 | 榜德工业区 | 拟在永春县榜德工业区邦正运动用品股份公司厂内新建一幢生产厂房,建筑面积8620平方米,共计4层,厂房建设完成后,购置配套的生产设备。提高公司的生产规模。预计年产值扩增1200万元左右 | 2000 | 2000 | 泉州市邦正运动用品股份公司 | 下洋镇 |  |
| 5 | 永春仪电智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园8号楼，租用面积1.3万平方米，建设一条高端显示屏生产线 | 11700 | 11700 | 福建仪电智能科技有限公司 | 工业园区管委会 下洋镇 |  |
| 6 | 德辉服装厂房建设项目 | 榜德工业区 | 租赁信豪厂房4000平方米，采购验布机、跑码机、制版电脑机、粘衬机、锁眼机、缝纫机、填充机等设备，年可生产各类服装500万件 | 2000 | 2000 | 泉州市德辉服装制造有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 7 | 美岭水泥熟料烧成系统节能改造项目 | 坑仔口镇 | 电收尘改袋收尘，袋笼和滤袋加长至8米，降低过滤风速和运行阻力，滤袋按10mg/Nm3排放要求订购。在原有SNCR基础上进行智能精准脱硝升级配合低温脱硝剂，使排放标准达到50mg/Nm3以下 | 2000 | 2000 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 8 | 桃芳斋有机肥厂项目 | 玉斗镇 | 建设有机肥厂4000平方米，建设仓库及管理房1000平方米，建设育苗大棚3000平方米，硬化道路3公里，引进台湾先进有机肥生产技术，采购生产设备搭建有机肥生产线，年产有机肥5000吨以上，年产值可达3000万元以上 | 4000 | 4000 | 福建桃芳斋科技实业有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 9 | 丰德凯织造项目 | 榜德工业区 | 租赁工业园区厂房面积3000平方米，购置织带机、提花机等设备，建设两条织带生产线，年可织带200万条 | 2000 | 2000 | 福建泉州丰德凯织造有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 10 | 同泽新材料生产项目 | 榜德工业区 | 计划租赁宏泰纸业厂房1万平方米，新建5条全自动聚丙烯EPP成型制品生产线，年产2000吨EPP制品 | 5000 | 5000 | 泉州同泽新材料有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 11 | 欧彩塑胶材料项目 | 榜德工业区 | 改造厂房6000平方米，购置有塑料成型机、滚塑机、挤出机等设备搭建10条塑胶母粒生产线，预计年生产塑胶母粒500吨 | 3090 | 3090 | 泉州欧彩科技有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 12 | 森益再生资源项目 | 锦斗镇 | 通过租赁锦斗镇锦溪村阔格角落九斗生态农业公司仓库3000平方米，进行改造提升、装修建设标准厂房。购置生产设备（颗粒成型机、烘干机、破碎机、粉碎机、铲车、叉车等），安装两条生产线，主要从事生物质燃料加工，销售 | 2000 | 2000 | 泉州市森益再生资源有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 13 | 巴顺贸易新创园项目 | 轻工基地 | 项目通过收购原新尚领服饰闲置用地，总用地面积16.4亩，计划改造提升旧厂房、办公楼、宿舍楼等1.4万平方米。规划建设电商运营中心、电子商务服务中心、电子商务孵化中心、物流仓储中心、知名电商入驻中心、特色产品展示(直播)中心等，引进设计、加工、物流上下游配套企业入驻 | 6500 | 6500 | 泉州巴顺贸易有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 14 | 福建省孚诺泰水处理装置用复合材料罐项目 | 生物医药园 | 租用顺溢实业公司厂房约4800平方米，材料和软水罐研发、生产年税收100万元以上 | 3000 | 3000 | 福建省孚诺泰新材料有限公司 | 工业园区管委会 呈祥乡 |  |
| 15 | 永春县呈祥乡呈祥村高标准农田改造提升建设项目 | 呈祥乡 | 项目建设面积2216亩，其中高效节水灌溉面积245亩 | 1200 | 1200 | 呈祥乡 | 呈祥乡 |  |
| 16 | 永春鑫诚美陶瓷生产项目 | 苏坑镇 | 总建筑面积约2万平方米。采用先进制作工艺，拟定生产线5条，购买矩阵式工业打印机100台，每年生产50万件高端陶瓷产成品 | 12000 | 7000 | 泉州市鑫诚美工艺品有限公司 | 苏坑镇 |  |
| 17 | 永春唐允瓷茶文旅度假山庄 | 苏坑镇 | 分三期建设。其中一期按四星级标准建设豪华度假休闲型酒店，共计12层，建筑面积1.4万平方米，停车位200个，设有150间客房、1000人餐饮接待能力的餐厅、天空恒温游泳池、多功能厅以及康乐、健身设施，并配套建设陶瓷手作体验馆、陶瓷购物展厅、大师工作室、禅意茶社、茶艺香道表演等文旅设施。二期三期拟升级改造15亩陶瓷观光工厂、建设1500亩瓷茶文创旅游度假村，修建茶园观光步道、观景台、旅游厕所、露营基地等其他旅游基础设施配套建设，预计年接待游客30万人以上，产值超3.5亿元 | 50000 | 13500 | 福建唐门大酒店有限责任公司 | 苏坑镇 |  |
| 18 | 泉州础润伞业生产项目 | 蓬壶工业区 | 在蓬壶工业区顺发食品工业园租赁厂房5000平方米，购置验布机、大裁机、拉边机、电脑平车、花样机、珠尾机、打顶打带机等设备，年可生产各类高端雨伞120万把，年产值3000万元 | 2100 | 2100 | 泉州础润伞业有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 19 | 联昇服饰生产项目 | 蓬壶工业区 | 在蓬壶工业区顺发食品工业园租赁厂房5000平方米，购置电脑开袋机、打枣机、缝纫机、锁边机、烫台、流水槽等设备，年可生产各类高端服饰100万件，年产值5000万元，年纳税200万元 | 2050 | 2050 | 福建省泉州联昇服饰有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 20 | 福建吉时达食品生产项目 | 蓬壶镇 | 在蓬壶工业区租赁厂房10000平方米，厂房改造投入1000万元，购置速冻隧道、成品库、速冻库等设备，可生产芋圆、粉圆、芋泥、芋块、芋条产品，预计年产量1.5万吨，预计年产值5000万元，年纳税500万元 | 3100 | 3100 | 福建吉时达食品有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 21 | 永春柒趣智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 在县工业园区智能家居陶瓷产业园1号楼、3号楼租赁厂房面积约18196m²，研发、生产、销售蓝牙耳机、蓝牙音箱、手机、智能手表、手环等智能穿戴及互联网智能移动终端产品 | 16500 | 16500 | 福建柒趣智能科技有限公司 | 工业园区管委会 蓬壶镇 |  |
| 22 | 福香世家香品生产线建设项目 | 达埔镇 | 租赁香品产业园二期庞博香业6500平方米的厂房改造，建设物流堆放场6000平方米，购置生产设备，进行香品生产 | 3100 | 3100 | 永春福香世家日用品有限公司 | 达埔镇 |  |
| 23 | 年产石英石颗粒4万吨、钾长石颗粒2万吨项目 | 达埔镇 | 租赁已建厂房和空地作为生产经营场所，占地面积11.2亩，建筑面积2180平方米，购置破碎机、脱水筛、烘干机、制砂机、色选机及球磨机等设备进行石英石颗粒及钾长石颗粒的加工，年产石英石颗粒4万吨、钾长石颗粒2万吨 | 3000 | 3000 | 福建泉州昌沅陶瓷材料有限公司 | 达埔镇 |  |
| 24 | 福建亿华矿物质材料生产项目 | 达埔镇 | 在达埔镇东园村租赁厂房9526平方米，进行改造升级，购置鄂破机等生产设备，进行新型材料生产 | 3100 | 3100 | 福建亿华新材料有限责任公司 | 达埔镇 |  |
| 25 | 合创日用品项目 | 达埔镇 | 租赁强民香业2号厂房6500平方米，购置香品生产线，进行香品生产 | 2700 | 2700 | 福建省合创日用品有限公司 | 达埔镇 |  |
| 26 | 永春鹏展智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园11号楼、5号楼3层，建设无尘车间，拟租赁建筑面积1.1万平方米，购置生产线，主要生产扫地机器人、净化器、净水器等自有产品生产以及SMT贴片加工、部分ODM业务 | 10300 | 10300 | 福建省鹏展智能科技有限公司 | 工业园区管委会 达埔镇 |  |
| 27 | 达丰农业旅游建设项目 | 达埔镇 | 建设农用设施3000平方米，冷库1000立方米，种植芦柑、蜜柚等新型水果，发展现代旅游观光农业 | 1200 | 1200 | 永春达丰农业发展有限公司 | 达埔镇 |  |
| 28 | 中国香都芳香产业园综合开发项目-展销中心提升及配套设施建设项目 | 达埔镇 | 站前广场二层展销中心提升工程，面积约4000平方米，下穿通道，长度约75米，宽度约4米；中国香都Logo建设，施工便道，周围环境整治提升 | 2500 | 1500 | 永春县大鹏城市建设发展有限责任公司 | 达埔镇 |  |
| 29 | 勤发陶瓷生产线建设项目 | 介福乡 | 建设5条智能陶瓷生产线，购置半自动滚压机18条，配备数控浸釉机、擦底机等设备 | 2000 | 2000 | 福建省泉州勤发陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |
| 30 | 福建华电永春介福10MV分布式光伏项目 | 介福乡 | 租用介福乡现有党政机关、医院、学校、企事业单位、工厂厂房、居民屋顶约7000平方米，建设装机规模为10MV分布式光伏发电项目。项目购置545wp、550wp光伏组件等设备。220V、380V、10kv、35kv并网柜；0.7kv至320kv逆变器；高低压电缆；250kvA至630kvA箱式变压器等。年发电量约1200万千瓦时，产值约500万元 | 4000 | 4000 | 华电（安溪）新能源有限公司永春分公司 | 介福乡 |  |
| 31 | 永春盈峰工艺品迁建项目 | 轻工基地 | 租赁宏顺（新尚领）厂房两层共计3500平方米，建设2500平生产车间，200平研发中心，采用先进制瓷工艺，购建3条窑及其它生产线，主要生产陶瓷工艺品、陶瓷用品等 | 4000 | 4000 | 永春盈峰工艺品有限公司 | 吾峰镇 |  |
| 32 | 侯龙村闽台乡建乡创文旅项目 | 吾峰镇 | 建设400平方米公共停车场、300平方米旅游服务中心及800平方米研学中心，建设1座旅游公厕、硬化1公里道路及建设观赏步道1公里等配套文旅设施；建设100平方米幸福食堂、300多平方米多功能活动室等，整治村整体环境，创建闽台乡建乡创样板村 | 2000 | 1500 | 吾峰镇 | 吾峰镇 |  |
| 33 | 固玖建材厂区建设项目 | 石鼓镇 | 项目总用地面积26亩，建设标准化厂房合计4栋，总建筑面积3.2万平方米，购置水泥管道及仿木栏杆生产线，并配套相应的设施设备 | 10000 | 4000 | 永春县固玖新型建材有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 34 | 华达塑胶年产工艺美术品350万件 | 探花山工业区 | 租赁厂房约6000平方米，购置高端注塑成型机、搅拌机、粉碎片机、横吊机等设备，建设高端工艺美术品制造生产线，配套相应的设施设备 | 4000 | 4000 | 泉州市华达塑胶科技有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 35 | 汇源TBA利乐21生产线购置项目 | 石鼓镇 | 购置TBA利乐21生产线、均质机、托盘机等设备并配套相应的设备设施，实现年产包装产品500万个 | 2000 | 2000 | 永春汇源食品饮料有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 36 | 永春昊欣隆科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园10号楼、5号楼1层，改造建设厂房1万平方米，设立加工中心，安装数控车床、无尘喷涂线、镜面火花机、线切割机、精密注塑机、壳料组装空调车间。主要生产MID、手机、平板、护套等数码产品外壳 | 10200 | 10200 | 福建昊欣隆科技有限公司 | 工业园区管委会 石鼓镇 |  |
| 37 | 永春佳联大厦 | 石鼓镇 | 建设一栋13层总部经济办公大楼，建筑面积1.3万平方米，配套建设总部文化广场、停车场，内设企业公馆、金融服务中心、商务生活空间、经济招商空间、多功能综合服务厅及康养健身中心等设施设备，打造集商务办公、金融服务、娱乐休闲等功能于一体的总部大楼地标建筑 | 20038 | 10000 | 福建佳联矿业有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 38 | 永春歌乐电子产品系列生产线 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园9号楼、5号楼2层面积1万平方米，建设年产充电器、蓝牙耳机、线控耳机、智能穿戴等3C电子产品生产线 | 10400 | 10400 | 福建歌乐电子科技有限公司 | 工业园区管委会 五里街镇 |  |
| 39 | 莱梦思（福建）酒店新建附楼 | 五里街镇 仰贤社区 | 新建1栋酒店附楼，建筑面积：3529平方米，设置酒店客房、会议中心 | 2750 | 2750 | 莱梦思（福建）酒店管理有限公司 | 五里街镇 |  |
| 40 | 永春“海丝原点”古街文旅项目 | 五里街镇 西安社区 | 对古街及周边进行整体规划，并进行改造提升，建设海丝文化街区；建设智慧停车场停车位400个、游客中心建筑面积约5000平方米，改造部分街巷立面约4500平方米，建设景区慢行道路及游步道约2.7公里，景区内给排水、供电通讯、夜间照明、智慧旅游系统、消防及安防监控系统、旅游标识、旅游公厕等配套设施建设 | 28500 | 11000 | 五里街镇 | 五里街镇 |  |
| 41 | 永春县隆佳宝五里街市场 | 五里街镇 西安社区 | 总建筑面积7111平方米,建设框架4层农贸市场，其中地上总建筑面积5389平方米,半地下室建筑面积1722平方米 | 3800 | 3800 | 泉州豪呈置业有限公司 | 五里街镇 工信商务局 |  |
| 42 | 永春县五里街镇“五好两宜”和美乡村项目 | 五里街镇 | 按照“村点出彩、沿线美丽、面上整洁”要求，探索“古镇、古街、古厝”新生模式，持续改造传统古大厝、民房，以沿路、沿河、沿人文古迹等区域为布局，实施乡村振兴青年双创孵化中心项目、联村党委共治示范项目、乡村振兴精品线示范项目、村企协作共富示范基地项目等工程，进一步完善乡村基础设施、公共服务设施，提升人居环境，不断做大做强民宿集群、文化产业集群、古厝经济集群等 | 20000 | 10000 | 永春县农文旅发展集团有限公司 五里街镇 | 农文旅集团 五里街镇 |  |
| 43 | 福邸书院商住小区 | 五里街镇 | 主要建设1栋17层高层住宅，总用地面积3177平方米，总建筑面积1.2万平方米，其中商业面积247平方米，住宅面积8893平方米，共128套住宅，地下建筑面积1978平方米，建筑占地面积1061平方米。建筑密度小于或等于35%，容积率小于1.0大于3.0，绿地率大于或等于30%，建筑高度小于或等于60米，建设高层住宅、商业及配套设施用房 | 10000 | 10000 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 住建局 五里街镇 |  |
| 44 | 盛达化纤厂房建设项目 | 桃城镇 | 利用闲置土地34亩，计划新建2幢厂房，建筑面积为7000平方米，购置加弹机等设备 | 6000 | 3000 | 福建盛达化纤有限公司 | 桃城镇 |  |
| 45 | 铭仁新能源汽车综合楼项目 | 桃城镇 | 用地面积2.4亩，总建筑面积约5500平方米，建设地下室和一栋综合楼，配套建设新能源充电等基础设施，提供商务金融、汽车贸易等服务 | 2500 | 2500 | 泉州铭仁新能源汽车有限公司 | 桃城镇 |  |
| 46 | 美岭新榜尊邸 | 桃城镇 榜头社区 | 用地面积87亩，建筑密度≤28%，1.0<容积率≤1.1，绿地率≥30%，建筑高度≤36米。拟建住宅:联排22栋，叠墅6栋，高层5栋。项目总建筑面积9.4万㎡，其中地上建筑面积6.7万㎡，地下建筑面积2.7万㎡ | 45000 | 30000 | 泉州市美岭环宇房地产开发有限公司 | 住建局 桃城镇 |  |
| 47 | 东昇天玺高档住宅小区项目 | 桃城镇 | 项目占地面积73亩，主要建设多幢高层住宅、高端别墅、联排别墅、商业综合体、商业服务设施，以及其他配套设施总建筑面积约16万平方米左右 | 70100 | 15000 | 永春创元置业有限公司 | 住建局 桃城镇 |  |
| 48 | 永春宏顺互联科技项目 | 轻工基地 | 用地约11.5亩，改造提升现有1#、2#厂房总建筑面积1.7万平方米，拟设置20条针织服装生产线、20条鞋子成型流水线、2条日用陶瓷生产线，购置物流快递分拣流水线、提升机、打码设备、货车等设备，配套建设电商运营中心、物流快递分拣中心 | 8500 | 8500 | 永春县宏顺互联科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 49 | 古味堂老醋生产项目 | 东平镇 | 租赁鸿安小学，厂房改造3000平方米，办公楼改造450平方米，进行消防设施改造、周边配套道路、停车场、污水设施建设等，购置蒸煮、灌装、成品处理等设备，进行老醋生产酿造 | 2000 | 2000 | 福建省永春古味堂醋业有限公司 | 东平镇 |  |
| 50 | 永春陶纳斯功能纳米纤维膜生产项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园厂房3000平方米，进行消防设施改造、污水处理设施建设等，购置静电纺丝喷印一体化设备、静电纺丝自动控制系统、溶液搅拌机、紫外线消毒设备、车间新风系统等设备，进行功能纳米纤维膜研发、生产与销售应用 | 2000 | 2000 | 陶纳斯（泉州）创新科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 51 | 浏普医药健康孵化产业园一期项目 | 东平镇 | 改造闲置冷水小学3000平方米，建设冷藏仓库500平方米，建设医药集群服务园区，培育和招引医药企业入驻园区 | 2000 | 2000 | 浏普供应链管理服务（福建）有限公司 | 东平镇 |  |
| 52 | 华昇水果加工项目 | 东平镇 | 项目利用设施农用地约3.8亩，新建钢结构水果加工仓库2200平方米，附属房300平方米，进行场地、道路硬化等配套工程建设，购置水果清洗打蜡机、水果分拣分级机等，进行水果冷藏、分拣、加工 | 2000 | 2000 | 泉州华昇果业有限公司 | 东平镇 |  |
| 53 | 裕彬工艺制品项目 | 轻工基地 | 租用金峰实业厂房4000多平方米，投资1500万元添置设备，购买干式螺杆真空泵50台，空压机30台，卧式混合搅拌机25台，自动打磨机20台，电动液压搬运车30台，磨底机70台，精度双头平面研磨抛光机8台 | 3500 | 3500 | 泉州市裕彬工艺制品有限公司 | 东关镇 |  |
| 54 | 永春恒耀服装生产项目 | 榜德工业区 | 租用恒勤实业厂房2万平方米，办公楼和宿舍楼4000平方米进行装修改造，购置服装生产设备，安装生产线5条，并与中国电信成立“联系实验室”，搭建5G智能制造项目，开展服装线上线下批发销售，同时建设500平方米的独立实验室，进行产品的自主研发及设计，达产后预计年产值可达1.5亿元以上 | 5500 | 5500 | 泉州恒耀服装有限公司 | 东关镇 |  |
| 55 | 东关镇东关村垵子角落滑坡治理工程 | 东关镇 | 以滑坡治理为核心，结合基础设施改造提升，实施抗滑桩、挡土墙、截排水沟、盲沟、削坡平整和坡面绿化 | 2261 | 2261 | 东关镇 | 东关镇 |  |
| 56 | 泉州慧辉创新材料生产项目 | 榜德工业区 | 租赁宁波永固化工有限公司厂房3500平方米，购置设备，建设3条环保型粘合剂生产线，主要用于生产运动鞋专用及通用型粘合剂等 | 2600 | 2600 | 泉州慧辉创新材料有限公司 | 岵山镇 |  |
| 57 | 永春县鸿文服饰生产项目 | 榜德工业区 | 租赁欣丝龙针织服饰有限公司厂房3300平米，购置鞋服及配件生产线，生产各类服饰 | 2050 | 2050 | 永春县鸿文服饰有限公司 | 岵山镇 |  |
| 58 | 智能马桶塑料制品生产加工项目 | 工业园区 （南星） | 项目租赁永春恒勤实业有限公司4#厂房5984平方米作为生产经营场所，购置注塑机、混色机、冷却塔等设备，年加工智能马桶塑料制品2000吨 | 3508 | 3508 | 泉州捷凯瑞塑胶有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 59 | 泉州市明威拉链制造项目 | 榜德工业区 | 租赁榜德工业园区厂房约4000平方米，购置业内先进生产线8条。主要生产拉链等产品，年产值达3500万以上 | 3100 | 3100 | 泉州市明威拉链制造有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 60 | 中泉包装饮用水生产项目 | 湖洋镇 | 租赁湖洋玉柱村村部旁厂房4000平方米，建设无尘车间和购置包装饮用水生产线，配套消防、环保等设施，年产富氢包装饮用水2万吨 | 2300 | 2300 | 中泉食品（福建）有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 61 | 伟全电子生产线改造项目 | 添福工业区 | 改造厂房5200平方米，引入环保提铜生产线和新型PCB生产核心设备，全面应用PCB碳浆灌孔技术，提升企业行业竞争力 | 2200 | 2200 | 泉州永春伟全电子股份有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 62 | 福建浪浪仙耳银耳乳酸菌生产项目 | 外山乡 | 租赁骏牧乳业厂房3200平方米，计划新增2条全自动饮料生产线，主要生产银耳乳酸菌发酵新品饮品 | 4000 | 4000 | 福建浪浪仙耳科技有限公司 | 外山乡 |  |
| 63 | 永春环保陶瓷膜项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园标准厂房8582平方米，主要从事生产陶瓷膜、平板膜等产品，预计年产值6000万元 | 5000 | 5000 | 福建华膜环保有限公司 | 工业园区管委会 外山乡 |  |
| 64 | 云河谷景区提升工程 | 外山乡 | 建设拦水坝、景观瀑布、景观湖、观景平台、水榭长廊、森林步道及其配套设施等，串联起云河谷及上游的豪廷康养项目，打造康养旅游新地标 | 5000 | 4000 | 永春县全域旅游投资开发有限公司 | 农文旅集团 文体旅游局 外山乡 |  |
| 65 | 泉南国家高速公路改扩建新增永春锦斗出入口及接线工程 | 锦斗镇 | 互通主线长0.8公里，匝道总长1.9公里,新建收费站1处。互通主线设计速度80公里/小时，互通匝道设计速度40公里/小时，单向单车道宽9.0米、双向双车道宽16.5米；互通接线接入县道X315(原省道S203)，长度约0.2公里，采用二级公路标准建设，双向双车道，路基宽度10米，设计速度40公里/小时 | 28267 | 10000 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 城建集团 交通运输局 锦斗镇 |  |
| 66 | 永春县桃溪中型灌区续建配套与节水改造项目 | 蓬壶镇 达埔镇 五里街镇 桃城镇 石鼓镇 锦斗镇 | 干支渠道、灌排渠道衬砌防渗52条，长度55.6km；清淤疏浚渠道19条，长度28.1km。渠系建筑物改造17处，均为水闸。配套放水口134处。配套渠系管护人行道路2.5km，行车道路2.1km；建设安全防护围墙3.3km。建设标志牌7处。配套量水设施61处，监控设施10处，建设灌区信息化平台1项 | 3409 | 1700 | 永春县五一水库水资源调配中心 | 水利局 |  |
| 67 | 永春城东科创产业园及配套设施建设项目 | 桃城镇 东平镇 | 新建标准厂房30.7万平方米，建设配套用房约17万平方米，新建园区配套市政道路，新建停车位2000位，充电桩100桩，完善园区给排水、电力等配套基础设施建设 | 187400 | 30000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 桃城镇 |  |
| 68 | 永春酒店、永春宾馆改扩建工程 | 桃城镇 | 新建一栋宴会厅、会议厅，建设面积地上6334平方米左右，地下900平方米左右；原有酒店提升改造1.4万平方米；主要建筑物面积2.1万平方米 | 4100 | 4100 | 城建集团 | 城建集团 |  |
| 二、3月开工项目25个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 泉州市美岭包装材料EPP生产线改造 | 一都镇 | 对泉州市美岭包装材料有限公司保利龙大板车间进行技术改造，建筑面积2000平方米，购买烘干房系统、冷却水系统、蒸汽系统等智能化EPP成型设备，改造后采用EPP高结晶高环保材料直接成型 | 4092 | 4092 | 泉州市美岭包装材料有限公司 | 一都镇 |  |
| 70 | 成润生物科技项目 | 一都镇 | 建设食用菌种植温室大棚5万平方米、菌包生厂车间4000平方米、5个保鲜冷藏库共3000平方米；购置自动化包装生产线4条，搅拌机、灭菌柜、锅炉、装袋机等生产设备，年产食用菌1300吨 | 4020 | 4020 | 泉州市成润生物科技有限公司 | 一都镇 |  |
| 71 | 永春县下洋镇水保生态园建设项目 | 下洋镇 | 新建水保生态园1座(总面积1.7万平方米)，综合治理面积1000.4hm²,河道整治长度0.8km | 2000 | 2000 | 福建省永春鑫丰管理有限公司 | 下洋镇 |  |
| 72 | 汇兴旺纺织厂建设项目 | 榜德工业区 | 租赁梅源工业园区厂房面积3000平方米，购置小圆机、整经机、清花机、梳棉机等设备，建设两条纺织生产线，年可生产各类棉纱线800吨 | 2000 | 2000 | 泉州永春汇兴旺纺织有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 73 | 福建省福维新能源坑仔口镇10.5MW分布式光伏发电项目 | 坑仔口镇 | 利用永春县坑仔口镇下辖8个村党政机关、学校、医院、村委会、工商业厂房、农村居民闲置屋顶安装分布式光伏发电项目，预计安装户用约300户，单户装机容量约35KW，安装总量约10.5MW。电力消耗方式采用全额上网，并网电压等级为380V。建筑物面积4.8万平方米 | 4200 | 2000 | 福建省福维新能源有限公司永春分公司 | 坑仔口镇 |  |
| 74 | 玉斗镇中闽建研新型材料生产项目 | 玉斗镇 | 福建省桃城建工集团拟投资收购泉州隆重新型环保有限公司2万平方米厂房，对原红砖生产线进行改造提升，改进生产工艺，配套建设环保设施，项目投产后，满产后年产值可达3000万元以上 | 2300 | 2300 | 中闽建研（福建）新型建材环保有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 75 | 玉斗镇佛手茶产业强镇项目 | 玉斗镇 | 在玉斗镇提升高标准佛手茶园1500亩、生态茶园3处500亩，开通硬化佛手茶园产业路8公里，大力发展茶农文旅产业。在玉美村、白珩村、炉地村建设3000平方米SC标准佛手茶制茶车间，配备制茶设备；对原茶叶市场销售中心改建佛手文化交流中心1000平方米，新注册佛手茶品牌商标5个，举办茶王赛、品茶赛等茶事活动4场次，进一步打响佛手茶品牌，全面促进佛手茶提质扩面升级。可新增佛手茶产量2000吨，新增年产值2000万元以上 | 1500 | 1500 | 永春县玉见云华生态农业发展有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 76 | 天樱芷农业种植项目 | 桂洋镇 | 流转土地300亩，进行土地平整、8公里机耕路拓宽建设、配套水渠建设，购买无人机、拖拉机、喷灌设备，进行柑橘类水果、蔬菜、中草药等农业种植 | 1000 | 1000 | 福建天樱芷农业开发有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 77 | 库湖省级林下经济项目 | 桂洋镇 | 租用办公楼500平方米；租用林地1500亩,林下养殖蝉花虫草鸡1万只；林下整地并种植远志、黄精、灵芝等中草药；林下种植珍珠黄杨2万株；通过深翻、施肥发展竹林项目，建设烘房1座，3条机耕路；购买种植机械、喷灌系统等种植设备和烘干、清洗等中草药初加工设备，建设省级林下经济产业基地 | 1000 | 1000 | 永春佳乡好农文旅发展有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 78 | 雪山生态旅游区提升工程 | 呈祥乡 | 对东溪大峡谷进行修缮提升，建设雪山书阁、山海茶驿、云曦呈祥、旅游服务中心等配套项目，沿途增设景观小品。提升数个停车场配置，增设充电桩，打造房车露营基地、星空露营基地、树屋等 | 6000 | 2500 | 永春县恒祥文化旅游发展有限公司 | 呈祥乡 |  |
| 79 | 永春美岭矿业产业园项目 | 苏坑镇 | 新增用地约60亩，建设密闭车间2.2万平方米，另外购置高效节能电机及变频器等设备，对生产车间进行节能提升改造，年可节约能耗约20吨标准煤 | 21580 | 10500 | 永春美岭矿业有限公司 | 苏坑镇 |  |
| 80 | 永春天沐温泉提升项目 | 蓬壶镇 | 天沐温泉127地块计划建设21栋温泉商墅，建筑面积共5460平方米;同时配备建设亲子水乐区《含幻滑梯和儿童竞技池了、温泉SPA区、世界风情温泉区《温泉汤池20个)、服务区、厕所、休息区、将现状400平方米泳池提升改造为儿童戏水池，将现状温泉汤池4个提升为百花香泉区。计划对已报批43.91亩用地区域进行规划建设，计划建设别墅住宅51栋，总建筑面积1.32万平方米;小高层住宅5栋，总建筑面积1.86万平方米 | 13388 | 13388 | 永春县全域旅游投资开发有限责任公司 | 农文旅集团 蓬壶镇 |  |
| 81 | 美顺陶瓷项目 | 介福乡 | 拟购买鑫元景1#厂房3、4层3000平方米，建设立方窑、隧道窑等生产窑炉、购买陶瓷生产设备及瓷土配方研究设备，生产高端羊脂玉瓷器 | 3500 | 3500 | 永春县美顺陶瓷加工厂 | 介福乡 |  |
| 82 | 鑫铭福瓷业项目 | 介福乡 | 拟购买鑫元景1#厂房1、2层4000平方米，建设4条生产窑炉、5条生产流水线、购买陶瓷生产设备，扩大生产规模，量产日用白瓷 | 3000 | 3000 | 永春县鑫铭福瓷业有限公司 | 介福乡 |  |
| 83 | 万项佳年产再生塑料5000吨、塑料制品500吨项目 | 榜德工业区 | 租赁县榜德工业区D区6号厂房3400平方米，购置再生塑料生产线，并配套破碎机、拖车、冷风机等相应设备 | 2000 | 2000 | 永春万项佳再生资源有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 84 | 福建华思新能源有限公司永春分公司石鼓镇7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 石鼓镇 | 购置光伏组件、逆变器，高、低压电缆及变压器等，利用石鼓镇现有党政机关、学校、医院、居民屋顶等建设7MW屋顶分布式光伏项目，主要建筑物面积约2.8万平方米 | 3500 | 3500 | 福建华思新能源有限公司永春分公司 | 石鼓镇 |  |
| 85 | 永春美岭智慧产业园二期 | 桃城镇 | 总建筑面积2万平方米，建设数栋标准厂房及相关设备用房 | 12000 | 8000 | 泉州鲲鹏投资合伙企业 | 桃城镇 |  |
| 86 | 永春象方科技年产生物基记忆棉5万立方米、床垫40万张项目 | 桃城镇 | 租赁永春恒勤实业有限公司5号和6号厂房，租赁面积1.5万平方米;主要购置设备为全自动海绵生产线、路轨平切机、圆盘裁切机、数控裁切机、自动冲孔机、多针裥棉机等;主要原材料为植物油多元醇、PPG、MDI、有机硅泡沫稳定剂、面料等，年产生物基记忆棉5万立方米、床垫40万张 | 15000 | 15000 | 福建象方科技有限公司 | 桃城镇 |  |
| 87 | 永春锦泓电子科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园2号楼、4号楼，租用面积1.8万平方米，建设半导体产业链、LED显示屏生产线，研发样板、小批量及大批量SMT贴片&DIP焊接一站式PCBAOEM等产品 | 16900 | 16900 | 福建省锦泓电子科技有限公司 | 工业园区管委会 桃城镇 |  |
| 88 | 恒易铝业金属门窗生产线项目 | 岵山镇 | 在永春县岵山镇和林村租赁厂房3200平方米，购置不锈钢、铝制品生产设备，从事门窗制造销售、室内装修等 | 2080 | 2080 | 泉州市恒易铝业有限公司 | 岵山镇 |  |
| 89 | 和邻花卉蝴蝶兰和绣球花盆栽苗木基地 | 岵山镇 | 流转土地20亩，建设温室大棚5000平方米，培育绣球花212个品种，打造省级绣球花种苗培育基地 | 3132 | 3132 | 福建海峡花卉产业园有限公司 | 岵山镇 |  |
| 90 | 麦动（永春）智造产业园二期 | 湖洋镇 | 总建筑面积7.1万平方米，建设标准工业厂房、辅助生活用房，项目建成后主要招引纺织鞋服及其上下游企业入驻 | 30600 | 15000 | 福建泉州科可智能电动车集团有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 91 | 永春县山洪沟治理项目 | 永春县 | 项目涉及下洋镇、达埔镇、蓬壶镇等三个乡镇山洪沟治理工程，综合治理长度19.3公里，新建护岸7.15公里，清淤疏浚14.2公里，新建排水涵管16处等 | 4474 | 4474 | 下洋镇、达埔镇、蓬壶镇人民政府 | 水利局 |  |
| 92 | 永春县国家储备林建设项目 | 永春县 | 一季度林权流转1000亩；二季度林权流转4000亩；三季度林权流转3000亩；四季度林权流转2000亩 | 112654 | 5000 | 永春县永绿林业发展有限公司 | 林业局 |  |
| 93 | 配电网改造升级工程 | 一都镇 下洋镇 蓬壶镇 达埔镇 桃城镇等 | 推进冷水变、高垄变、济川变、埔香变、云贵变、孔里变等6个变电站主变配套送出线路建设，新建及改造0.4千伏低压线路122.8公里,10千伏线路159公里,改造配变53台,新增配变容量10545千伏安,户表改造3367户 | 18576 | 13475 | 国网永春县供电公司 | 国网永春县供电公司 |  |
| 三、4月开工项目17个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 晋江流域（横口乡段）水生态环境综合治理工程项目 | 横口乡 | 对晋江上游一都溪、岐兜溪流域共建设河道缓冲带4.9万㎡、生态沟渠1914m及生态护岸1850m等工程措施，对水生态环境进行综合整治，保障水生态安全；建设人工湿地水质净化工程2.4万㎡，提升河道水质 | 3379 | 3379 | 横口乡 | 横口乡 |  |
| 95 | 年生产再生塑料米10000吨、塑料制品（包装用）1000吨项目 | 下洋镇 | 租赁下洋新材料产业集中区（新坂）厂房，租赁建筑面积6720平方米，新建8条废旧塑料再生生产线（单条生产线建设1台磁选机、1台搅拌机、2台挤出机、1个冷却槽、1台切粒机）、3台注塑机、3台破碎机，年生产再生塑料米1万吨、塑料制品（包装用）1000吨 | 8300 | 8300 | 福建成信明再生资源有限公司 | 下洋镇 |  |
| 96 | 晋永环保脱硫钙粉深加工项目 | 下洋镇 | 租赁改造下洋镇大荣村旧机砖厂房6000平方米，购置脱硫钙粉深加工生产线3条(主要设备粉碎机组、磨粉机组、电机、给料机、存料罐、粉体包装机、脱硫塔等），年产脱硫钙粉15万吨 | 5680 | 5680 | 泉州市晋永环保材料有限公司 | 下洋镇 |  |
| 97 | 源福机械四轮一带生产线建设项目 | 轻工基地 | 改造原有1万平方米厂房，购进电动螺旋压力机、自动银锻机、数控车床等设备，改造提升1条生产线 | 2000 | 2000 | 泉州市源福机械制造有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 98 | 坑仔口溪小流域国家水土保持重点建设项目 | 坑仔口镇 | 综合治理措施面积1169.1公顷。封禁1108.4公顷，坡改梯60.7公顷，田间道路3779米，排水沟6561米，坡改梯套种乔木527株，排洪沟850米 | 2000 | 2000 | 坑仔口镇 | 坑仔口镇 |  |
| 99 | 玉斗镇8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 玉斗镇 | 利用永春县玉斗镇现有党政机关、学校、医院、居民屋顶等建设8MW屋顶分布式光伏。项目购置545Wp、550Wp光伏组件等设备；220V、380V、10kV、35kV并网柜；0.7kW至320kW逆变器；高.低压电缆；250kVA至630kVA箱式变压器等 | 4000 | 2000 | 福建华思新能源有限公司永春分公司 | 玉斗镇 |  |
| 100 | 永春县桂洋镇暗坑水库工程 | 桂洋镇 | 暗坑水库工程坝址位于桂洋镇暗坑溪上，坝址上集雨面12.6平方公里，水库为年调节的小(一)型水库，主要工程任务为供水和灌溉，总库容为270万立方米，挡水建筑物为混凝土砌石重力坝，坝顶171.0米，最大坝高49.7米 | 13763 | 8500 | 福建省永春大白岩乡村旅游开发有限公司 | 桂洋镇 水利局 |  |
| 101 | 岐山省级无公害生姜示范园 | 桂洋镇 | 流转1000亩土地种植生姜，并配套新建水利灌溉设施、水泥路等基础设施，建设省级无公害生姜示范园 | 1000 | 1000 | 岐山村 | 桂洋镇 |  |
| 102 | 珍卿安置小区项目 | 锦斗镇 | 项目选址位于珍卿口县道旁的山坡，总用地面积约9亩，规划10栋房屋，占地面积约3.8亩，拟安置泉南国家高速公路改扩建新增永春锦斗出入口及接线工程项目拆迁户 | 3500 | 2000 | 锦斗镇珍卿村村民委员会 | 锦斗镇 |  |
| 103 | 军兜芭乐种植基地 | 蓬壶镇 | 种植芭乐300亩，40000株，建设单轨运输车轨道5800米 | 3000 | 3000 | 泉州市灿云生态农业有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 104 | 魁星岩综合保护工程 | 石鼓镇 | 项目占地面积约3亩，主要对魁星岩崖石刻本体及所在的山体进行处理及加固，解决危岩危害问题，加强对文物本体的保护 | 2200 | 2200 | 石鼓镇 | 石鼓镇 文体旅游局 |  |
| 105 | 万家美年产70万件全自动电脑横机成衣生产线项目 | 桃城镇 | 采购140台国产慈星全自动电脑横机及配套服装生产设备，建设一条年产140万件的高档针梭织成衣生产线。预计增加能耗80吨标准煤/年，实现全自动成衣布片生产 | 2000 | 2000 | 福建万家美轻纺服饰有限公司 | 桃城镇 |  |
| 106 | 金福鑫织造项目 | 美岭智慧 产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房约3000平方米，购置先进服装生产线10条生产加工服装 | 5050 | 5050 | 泉州市金福鑫服装织造有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 107 | 东里村旅游研学综合项目 | 仙夹镇东里村 | ①持续扩大防癌系列红黑米种植面积，不断壮大特色农业基础；②建设观景平台，打造仙灵瀑布景观带；③盘活闲置资产设立旅游接待中心，对旧小学进行升级改造并配套相关基础设施，引入开拓者基地研学项目，购置若干仿真装甲车、坦克等军事体验装备，建设具有仙夹特色的旅游研学实践基地，打造乡村振兴样板 | 2000 | 2000 | 永春县仙夹镇东里村村民委员会 | 仙夹镇 |  |
| 108 | 泉州凤霖无纺布项目 | 湖洋镇 | 租赁湖洋锦凤村厂房4200平方米，引入新型无纺布生产线及消防、环保、供电、照明等配套设施，年产无纺布产品3000万米 | 2000 | 2000 | 泉州凤霖无纺布有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 109 | 四好农村路网建设工程包 | 各乡镇 | 计划完成农村公路新改建30公里、危桥改造3座、安保30公里、养护专项工程50公里 | 9000 | 9000 | 交通运输局 各乡镇 | 交通运输局 |  |
| 110 | 永春县公安局派出所业务用房 | 达埔镇 介福乡 坑仔口镇 | 达埔派出所业务用房项目用地面积10.2亩，建设总面积2523平方米；介福派出所业务用房项目用地面积3.3亩，建筑面积926平方米；坑仔口镇置换至原坑仔口税务分局进行重新装修 | 2550 | 1500 | 永春县公安局 | 公安局 |  |
| 四、5月开工项目15个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 超逸农文旅综合开发项目 | 下洋镇 | 租用曲斗村部办公楼1000平方米，租赁曲斗村、溪塔村闲置山地、田地1000亩，建设基地道路、停车场、果园观光步道、旅游厕所等其他旅游基础设施配套建设，建设百香果种植基地500亩、油茶、辣椒、生姜种植基地400亩，购买种植机械、喷灌系统等种植设备，建成后年产百香果500吨及油茶、辣椒、生姜等600吨 | 1000 | 1000 | 永春县超逸农业科技有限公司 | 下洋镇 |  |
| 112 | 永春县莉芳茶叶博物馆建设项目 | 坑仔口镇 | 建设博物馆面积2.2万平方米，改造茶园3000亩，建设配套设施园区主干道5.5公里，园区道路10公里，园区步道15公里，观景画廊大道5公里，景观亭5个。主要展示莉芳茶叶发展史及闽南乌龙茶加工、种植过程，建成后可作为闽南乌龙茶研学基地、茶园生态游景观基地 | 30000 | 10000 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 坑仔口镇 |  |
| 113 | 泉州美誉家家具建材项目 | 榜德工业区 | 购买美岭智慧产业园标准厂房19#楼一层，建筑面积952平方米，对厂房进行设计改造，购置实木家具智能生产线2条、购买运输车辆若干、建设全屋装修展厅，主要从事家具、全屋装修的研发、生产以及销售 | 4000 | 4000 | 泉州美誉家家具建材有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 114 | 蓬壶镇基础教育配套设施提质工程 | 蓬壶镇 | 永春县仙岭小学项目用地面积2121平方米、总建筑面积4000平方米；永春三中教学综合楼用地面积695平方米，总建筑面积3365平方米，5层框架结构，并配套附属工程和设备设施 | 2500 | 2500 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 115 | 西昌村传统村落提升工程 | 蓬壶镇 | 在西昌村美丽乡村建设范围内对5栋传统建筑进行修复和维护，对周边基础设施进行建设，进一步提升村容村貌 | 2100 | 2100 | 永春县蓬壶镇西昌村村民委员会 | 蓬壶镇 |  |
| 116 | 永春兆兴顺高端综合产业园 | 榜德工业区 | 新建30栋5层标准化厂房，建筑面积9.5万平方米，新建综合楼1栋，层数12层，建筑面积2万平方米，购置生产设备，进行食品饮料等生产 | 35000 | 20000 | 福建永春兆兴顺实业有限公司 | 达埔镇 |  |
| 117 | 生物科技企业总部项目 | 榜德工业区 | 在永春美岭智慧产业园购买2栋4层1760平方米标准化厂房，进行装修，打造企业总部 | 1000 | 1000 | 维米（福建省永春）生物科技有限公司 | 达埔镇 |  |
| 118 | 吾峰镇光伏产业建设项目 | 吾峰镇 | 利用吾峰镇域内房屋屋顶建设5MW屋顶分布式光伏，预计安装约140户，采用“全额上网”、单机并网模式，建成后年发电量约540万度 | 2000 | 1500 | 福建省福维新能源有限公司永春分公司 | 吾峰镇 |  |
| 119 | 福岑纺织新增电脑横编机项目 | 榜德工业区 | 改造厂房2.3万平方米，新增设备电陪横机70台，烫台、烘干机等配套设备，建设一条年产80万件的高档针织生产线，新增能耗50吨 | 2000 | 2000 | 福建省福岑纺织科技有限公司 | 桃城镇 |  |
| 120 | 福建冠中科技有限公司厂房屋顶5兆瓦分布式光伏发电项目 | 东平镇 | 利用福建冠中科技有限公司4.5万平方米厂房屋顶，采用单晶硅600为主太阳能光伏组件等其他设备建设一个5兆瓦自发用电，年发电量600万度 | 2000 | 2000 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 121 | 盆栽花卉苗木培育基地项目 | 岵山镇 | 与台湾中华盆花发展协会合作，流转土地100亩，建设高档盆景观赏园，打造产学研为一体的高档盆栽基地 | 3000 | 3000 | 泉州武洲园艺有限公司 | 岵山镇 |  |
| 122 | 夹际村传统村落提升项目 | 仙夹镇夹际村 | ①加大夹际村传统村落的保护力度，活化利用古厝旧房打造特色民宿；②完善提升夫妻银杏树周边景观带，建设生态景观步道，发展农文旅环村游；③实施大路下至夹际村通德桥路面重铺工程和环村路路灯安装工程，完善道路配套基础设施；④完成民房“平改坡”100座，打造特色风貌景观；⑤改造夹际旧小学建设仙夹镇侨史馆，实施停车场充电桩工程 | 2200 | 2200 | 仙夹镇夹际村村民委员会 | 仙夹镇 |  |
| 123 | 伟浩晶饰自动化生产线技改项目 | 工业园区 | 改造厂房8000平方米，引入自动化包覆纱生产线，替换原有半自动化生产设备，配套通风、除尘等生产设备，年新增包覆纱产能500吨 | 2000 | 2000 | 泉州伟浩晶饰有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 124 | 永春县五一、大边中型灌区续建配套与节水改造项目 | 蓬壶镇 达埔镇 吾峰镇 石鼓镇 五里街镇 东平镇 东关镇等 | 设计改造灌溉面积5.7万亩，通过衬砌防渗干支渠道、灌排渠道76条69.5km、清淤疏浚渠道63条64.8km，改造水闸23处，建设渡槽11处，量水设施77处，购置配备信息化管理设备等措施，恢复及改善灌溉面积5万亩 | 5695 | 3900 | 永春县五一水库水资源调配中心 | 水利局 |  |
| 125 | 永春县医院二期 | 石鼓镇 | 永春县医院二期建设：总建筑面积6.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米，拟新增床位400张。建设内容包括：二期病房大楼（含康复治疗中心、放疗中心、高压氧室）、急诊医技楼、地下战备救护站及停车场、科研楼等，以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等。 永春县医院桂洋急救站：总建筑面积3000平方米，以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等 | 72942 | 10000 | 永春县医院 | 卫健局 石鼓镇 |  |
| 六、6月开工项目17个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 福建省福维新能源下洋镇分布式光伏发电项目 | 下洋镇 | 利用永春县下洋镇下辖10个村党政机关、学校、卫生所、村委会、工商业厂房、农村居民闲置屋顶安装分布式光伏发电项目，预计年发电量10MW | 4000 | 3000 | 福建省福维新能源有限公司永春分公司 | 下洋镇 |  |
| 127 | 嵩溪工业综合场 | 苏坑镇 | 新增用地8.8亩，新建厂房一栋，建筑面积1.5万平方米，建设配套附属设施，引入高端陶瓷制造企业，预计陶瓷年产量50万套 | 5500 | 5500 | 永春县苏坑镇嵩溪村村民委员会 | 苏坑镇 |  |
| 128 | 百丈岩改造提升工程 | 蓬壶镇 | 改造提升门口接待中心500平方米；新建生态停车场10000平方米；完善公共厕所、路灯等配套设施；拓宽生态步道1公里，新建生态步道1公里等 | 3000 | 3000 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 129 | 鹏溪美苑小区 | 蓬壶镇 | 规划用地面积为4348.91平方米，总建筑面积为15830,29平方米，分为东区和西区，建设两栋17层高层住宅，其中西部建设一栋17层高层住宅用地面积为2283.6平方米占地面积:726,27平方米，建筑面积:8321,26平方米;东部建设-栋17层高层住宅用地面积为2065,31平方米，占地面积:699.38平方米，建筑面积:7509.03平方米主要建筑面积:15830.29平方米 | 10500 | 7500 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 蓬壶镇 |  |
| 130 | 水生态环境整治项目 | 蓬壶镇 | 治理河道总长15公里，清淤清障6公里，建设河道缓冲带50000㎡，生态护岸5公里，生态沟渠5公里，人工湿地15000平方米 | 3500 | 2000 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 131 | 永春良瓷科技智能陶瓷仓项目 | 轻工基地 | 总建筑计容面积3.6万平方米，建筑高度26.9米，建设自主设备制造与装配车间及建设自动化VMI仓项目 | 20000 | 14000 | 福建良瓷科技有限公司 | 介福乡 |  |
| 132 | 大岭头农业开发项目 | 介福乡 | 用地面积20亩，于龙津村建设茶叶加工厂等；购买制茶相关设备；种植300亩用于新开发佛手和水仙茶园；种植60亩粮食作物；承包茶园600亩，补植铁观音等茶树 | 1500 | 1500 | 永春大岭头农业开发有限公司 | 介福乡 |  |
| 133 | 永春华电新能源项目 | 介福乡 五里街镇 桃城镇 岵山镇 | 结合乡村振兴、老旧小区改造、光伏惠民等工作，按照“一企包一县”建设模式，在辖区范围内投资开发光伏发电、综合能源等项目，总装机容量70万千瓦，配套建设分布式微网及综合能源服务 | 17300 | 12000 | 华电（安溪）新能源有限公司永春分公司 | 五里街镇 |  |
| 134 | 骏源纺织新型化纤面料生产线项目 | 桃城镇 | 改造场所8000平方米，引进高效喷气织机200多台，年产值8000万以上 | 2000 | 2000 | 福建骏源纺织有限公司 | 桃城镇 |  |
| 135 | 永春县桃城镇“五好两宜”和美乡村项目 | 桃城镇 | 立足农村改革和美丽乡村建设全国示范“永春经验”，以产业融合为核心，以构建现代产业体系为引领，以乡村振兴精品线为示范，实现一二三产业深度融合，激发农业文化旅游一体化发展活力，具体实施乡村振兴示范带道路提升工程、三馆提升工程、劳动教育实践基地、仑山水仙茶产区提升项目及数字化茶园建设、水美乡村项目、农村道路景观提升工程、上沙岭花果世界提升工程、姜莲艺术《康养)中心、盆景产业中心建设、民宿驿站及露营基地建设、数字乡村智慧游等工程，进一步完善乡村基础设施、公共服务设施，提升人居环境 | 23000 | 16000 | 永春县农文旅发展集团有限公司 桃城镇 | 农文旅集团 桃城镇 |  |
| 136 | 金线莲石斛生产基地（二期）项目 | 东平镇 | 流转东平镇太山村100亩土地，计划扩建6栋智能调光温控大棚，总建筑面积为3万平方米，建设种植、炼苗基地 | 4000 | 2500 | 泉州润欣生物科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 137 | 华思新能源东平镇9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 东平镇 | 利用永春县东平镇现有党政机关、学校、医院、居民屋顶等建设9MW屋顶分布式光伏。项目购置545Wp、550Wp光伏组件等设备；220V、380V、10kV、35kV并网柜；0.7kW至320kW逆变器；高.低压电缆；250kVA至630kVA箱式变压器等 | 4500 | 3500 | 福建华思新能源有限公司永春分公司 | 东平镇 |  |
| 138 | 龙山侨里营地建设项目 | 湖洋镇 | 挖掘龙山村的古厝、古树、古窑以及芦柑园资源，建设露营车、露营房、观景台等配套设施，打造市内首屈一指的“微度假”旅游田园综合体 | 1000 | 1000 | 福建好享莱旅游服务有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 139 | 一县一溪一特色田园风光建设项目 | 石鼓镇 | 至2025年底，建成桃溪流域凤美段美丽田园示范区项目。包括石鼓镇卿园村、凤美村。溪流河道建设全部达到生态安全水系标准，永久基本农田全部建成高标准农田，耕地流转连片整治，基本实现农业园区化 | 20000 | 12000 | 永春县农文旅集团 | 农业农村局 石鼓镇 |  |
| 140 | 永春县城区生活污水收集处理提质增效工程项目 | 永春县城区 | 在永春县污水处理厂北侧进行三期扩建，三期工程建设处理规模为3.0万m3/d，本次工程土建部分按照3.0万m3/d规模建设，设备及管网按照1.5万m3/d规模建设 | 22549 | 16000 | 永春桃溪环保有限公司 | 城市管理局 桃城镇 |  |
| 141 | 永春县农村生活污水提升治理项目 | 永春县 | 通过采用纳厂、集中、分散三种方式进行提升治理，完成永春县桃城镇、湖洋镇、外山乡、仙夹镇、五里街镇等14个乡镇，30个行政村农村生活污水提升治理工作 | 4500 | 4500 | 永春桃溪环保有限公司 | 生态环境局 |  |
| 142 | 永春县城区排水管网改造工程 | 永春县城区 | 仰贤片区新建改造雨水管网约5.5公里，大羽村至碧桂园片区排水渠新建改造约1.1公里，探花山德风溪片区新建改造雨水管网约7.4公里，城东北片区新建及改造雨水管网约4公里 | 13100 | 1000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城市管理局 城建集团 |  |
| 六、7月开工项目9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 永春县苏合水库工程 | 一都镇苏合村 | 永春县苏合水库主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物等组成。水库总库容106.6万m³，工程规模为小(1)型水库，拟定挡水大坝为堆石混凝土重力坝。最大坝高为49.0米，坝顶总长131.0米，坝顶厚4.0米。工程等别为IV等，主要建筑物为4级建筑物，次要及临时建筑物为5级。水库大坝设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇 | 14417 | 7600 | 福建省山歌小镇旅游有限公司 | 一都镇 水利局 |  |
| 144 | 永春县下洋镇北苏坂水库工程 | 下洋镇 | 项目主要由挡水坝段、溢流坝段、取水系统等建筑物组成。总库容为63.5万m3，工程规模为小(2)型水库，拟定拦水大坝坝型堆石自密实砼重力坝，工程等别为V等。主要建筑物为5级，次要及临时建筑物为5级。水库大坝防洪设计标准为30年一遇洪水，校核洪水设计标准为200年一遇洪水。最大坝长125米，最大坝高38米，坝宽4.0米 | 8740 | 4500 | 福建省永春鑫丰管理有限公司 | 下洋镇 水利局 |  |
| 145 | 永春呈祥乡珩坂水库 | 呈祥乡 | 新建一座以防洪为主，兼顾供水、灌溉的小（2）型水库，总库容78.8万m3、防洪库容45万m3、服务灌溉面积122亩。水库建成后，下游呈祥乡防洪标准将提高至20年一遇，保护人口1.2万人 | 11713 | 6000 | 永春县恒祥文化发展旅游有限公司 | 呈祥乡 水利局 |  |
| 146 | 永春县壶寿堂殡仪服务建设项目 | 蓬壶镇 | 项目建设用地面积11.2亩（约合7600平方米），总建筑占地约2100平方米，建设一栋三层的骨灰堂，一栋告别厅，一栋办公综合楼。建筑面积6200㎡，其中祭祀厅、管理房、功能房约700㎡，附属设施包括景观绿化、道路、广场、台阶步道、挡墙护坡、停车场、烧金亭厕等，建成后预计可设5.8万个骨灰格位，整个工程预计可满足未来40年的实际需求 | 8000 | 6500 | 永春县壶 寿堂殡仪 服务有限 公司 | 蓬壶镇 |  |
| 147 | 永春县晋江东溪桃溪新琼段河道治理工程 | 达埔镇 | 河道治理长度5.4km,其中干流堤防建设河长2.6km,起点为丽里村的内坑桥，终点为新琼村的琼美廊桥；支流孔里溪段河长0.7km,起点为孔里村西侧孔内，终点为孔里村南侧桃溪汇入口；支流新琼溪段河长2.1km,起点为新琼村石碑仑，终点为新琼村桃溪汇入口。工程主要建设内容包括新建堤防3.3km,新建堤顶路1.9km,堤顶人行道1.3km,防汛道路658.2m;河道清淤清障2.8km,穿堤涵管7处等 | 3667 | 3667 | 达埔镇 | 达埔镇 |  |
| 148 | 永春冠中科技生物基全降解、可降解复合材料及制品5G智能生产线项目 | 轻工基地 | 建筑面积10.6万平方米，作为一期项目产能扩张及生产效率提高的项目升级需求，建设现代化智能工厂，引进5G智能生产线生产生物基全降解和可降解材料及制品 | 90000 | 16000 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 149 | 国道G355线石鼓镇卿园大桥至桃城镇德风环岛路段路面改造工程 | 桃城镇 石鼓镇 | 起点位于石鼓镇卿园桥G355与G356交叉口，终点位于桃城镇德风环岛，改造总长度6km。加铺沥青砼路面，并提高两侧人行道及中分带路缘石标高 | 5500 | 5500 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 城建集团 交通运输局 |  |
| 150 | 永春县肉食品加工及冷链物流一体化建设项目 | 东平镇 | 规划总用地面积31亩，总建筑面积1.8万平方米，建设屠宰车间、冷库及储藏车间等，日屠宰生猪1000头、牛羊200头、禽类1500只；配套建设DN400污水管道2公里 | 13178 | 7000 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农业农村局 |  |
| 151 | 永春县测雨雷达建设项目 | 永春县 | 新建3个X波段雷达硬件设备的采购与土建施工安装、配套软件开发和部署 | 2400 | 2400 | 永春县水利局 | 水利局 |  |
| 七、8月开工项目7个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 永春青元金属废铝再生循环综合利用生产项目 | 下洋镇 | 建筑面积5.6万平方米，年产11万吨铝合金锭、3万吨铝棒、1万吨铝铸件、3万吨铝板 | 23000 | 9000 | 福建青元金属有限公司 | 下洋镇 |  |
| 153 | 库湖村全域土地综合整治盘活低效用地示范基础设施建设项目 | 桂洋镇 | 项目土地流转120亩，植被恢复120亩。主要建设两条排洪涵管845m、拦水坝90m*3m、导流渠1km、地面排洪沟3km、挡土墙120m*18m、施工便道1km、120亩清表和表土土壤剥离、填土平整80万方等基础设施建设 | 3050 | 3050 | 福建省永春大白岩乡村旅游开发有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 154 | 永春中闽建研新型建筑材料项目 | 达埔镇 | 建设厂房2.1万平方米，办公楼1000平方米，建设砂石堆场，建设配套道路、消防、高低压供电、给排水等基础设施，购置1条石子破碎生产线，购置挖掘机，装载机，运输车等设备 | 20000 | 8000 | 中闽建研（福建）投资有限公司 | 达埔镇 |  |
| 155 | 晖泓橡塑厂区建设项目 | 石鼓镇 | 项目总用地面积28.48亩，建设标准化厂房4栋，合计面积2.1万平方米，购置安装橡塑制品密封线生产线并配套相应设备设施 | 22000 | 3000 | 泉州市晖泓橡塑制品有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 156 | 中闽建研绿色建筑工业化基地项目12#、13#、15#生产车间建设项目 | 桃城镇 | 建设3层样品展示楼，新建3个生产车间，总建筑面积7460平方米，建设轻钢生产线，购置固定模台20张、固定模具40张 | 3000 | 3000 | 中闽建研工业化建筑有限公司 | 桃城镇 |  |
| 157 | 永春烟草危房改建项目 | 桃城镇 | 规划新建一栋5层经营业务用房，新建建筑占地约0.7亩，建筑总面积约2250平方米。配套建设道路、绿化、雨污管网工程、消防、广电、电力、通讯、道路照明、管线综合基础设施等相关工程 | 2500 | 2500 | 泉州市烟草公司永春分公司 | 桃城镇 |  |
| 158 | 永春佳浩塑料制品生产项目 | 东关镇 | 建筑面积1.5万平方米，建设生产线5条，其中保丽龙生产线1条，匹欧龙生产线1条，托盘生产线2条，中空板生产线1条，年产保丽龙9万套、匹欧龙9万套、PP托盘36万块、PP中空板300万平米 | 13050 | 8000 | 泉州市佳浩塑胶有限公司 | 东关镇 |  |
| 八、9月开工项目10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 永春中阀新材料产业园项目 | 下洋镇新材料产业园 | 总建筑面积7万平方米，项目总用地需求约80亩，一期建筑面积2.4万平方米；二期建筑面积4.6万平方米。年产15万吨铜材、300万套阀门 | 32000 | 15000 | 永春中阀新材料集团有限公司 | 横口乡 |  |
| 160 | 永春艾草深加工系列产品开发项目 | 下洋镇 | 企业自行种植培育艾草基地2800亩，再通过企业+农户模式，辐射带动周边群众种植培育万亩艾草基地；同时建设艾草产业园，总用地面积62亩，其中工业用地约45亩，计容建筑面积3.539万平方米，建设艾草晒场、仓储、产品生产车间等3.1万平方米，购置六绒两灰生产设备、艾条生产设备、运输设备以及其他农机设备，建设年产艾草11200吨、艾绒1080吨的生产线。项目满产后年产值可达2.4亿元，年税收可达1500万元以上 | 22000 | 5000 | 福建小艾康养产业发展有限公司 | 下洋镇 |  |
| 161 | 永春城建温泉小镇 | 蓬壶镇 | 用地面积约43亩，建设小高层公寓、联排别墅和相关配套设施，建筑面积约4.2万平方米 | 25000 | 12000 | 永春县永源城市建设有限公司、永春县大鹏城市建设发展有限公司（代建） | 城建集团 蓬壶镇 |  |
| 162 | 良瓷科技陶瓷文化体验中心 | 介福乡 | 拟新用地5.6亩，以区块链、虚拟现实、人工智能、云计算等技术为支撑，以“沉浸式体验+超级文化IP”为示范，构建青窑文化元宇宙展示中心，对当地陶瓷文化进行传承和保护，并建设卫浴配件中心 | 7000 | 4000 | 福建良瓷科技有限公司 | 介福乡 |  |
| 163 | 苦寨坑窑国家考古遗址公园建设项目 | 介福乡 | 苦寨坑窑遗址群核心保护范围面积733亩，建设控制地带面积1464亩，环境控制区面积506亩。建设项目包括6类，分别是环境整治工程、保护展示工程、基础设施工程、游客服务设施、景观与绿化工程、考古研究项目 | 37500 | 7000 | 永春县全域旅游投资开发有限责任公司 | 农文旅集团 文体旅游局 介福乡 |  |
| 164 | 龙津精品小区 | 介福乡 | 规划小区用地约30亩，在龙津村建设标准化住宅小区及停车场等公共配套设施,打造舒适、安全、宜人的居住社区 | 12000 | 3000 | 介福乡 | 介福乡 |  |
| 165 | 永春县探花山智造产业园基础设施工程——探花山西路及支十一号路建设工程 | 工业园区（探花山） | 本工程包括探花山西路及支十一路，其中探花山西路北起探花山路，南至南环路，道路全长860.9m，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h,双向两车道，道路红线宽度为18m；支十一路西起探花山东路，东至桃源南路，道路全长348.8m，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h,双向两车道，道路红线宽度为12m | 2500 | 2500 | 永春县金源城市建设有限公司 | 桃城镇 |  |
| 166 | 永春县探花山公园 | 桃城镇 | 项目位于探花山工业园区内，项目预计用地1.9万平方米，配套3座亭子、1座羽毛球场及登山步道、长者林下空间、儿童游乐区、观景平台、公厕、山顶广场、健康步道等相关配套设施 | 3000 | 3000 | 永春县桃城镇榜头社区居民委员会 | 桃城镇 城市管理局 |  |
| 167 | 永春县城市停车场及新能源充电桩建设项目 | 永春县 | 停车场建设地点为永春县域，配套建设绿化工程、停车场改造及建设工程等附属工程。停车位共1005个； 新能源充电桩建设地点为永春县停车场地建设100个充电站台60kW快充、雨棚、630kVA箱式变、通讯及监控等配套设施 | 30000 | 3000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 |  |
| 168 | 永春应急综合训练基地项目 | 桃城镇 | 用地面积约30亩，总建筑面积约2.6万平方米，拟建设业务技术综合用房，综合训练馆及基础配套设施 | 12000 | 5000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 |  |
| 九、10月开工项目6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 永春介福陶瓷工业园(二期）基础设施建设 | 介福乡 | 用地约110亩，进行园区三通一平、园区内的道路工程、给排水工程（含给水、雨水、污水）、电气工程（含电力、通信、道路照明）、挡堵墙施工及交通工程等分项工程的建设 | 6000 | 5000 | 介福乡 | 介福乡 |  |
| 170 | 林俊德纪念馆 | 介福乡 | 新建林俊德纪念馆，配套完善道路建设、环境整治、将军事迹展示等，争创国家级爱国主义示范教育基地、国防教育示范基地 | 8000 | 3000 | 介福乡 | 介福乡 |  |
| 171 | 永春县医院二期安置区项目 | 石鼓镇 | 项目位于石鼓镇桃场社区，该地块约40亩，计划新建安置房5万平方米，配套部分商业房产和地下室 | 25000 | 8000 | 石鼓镇(筹建) | 石鼓镇 |  |
| 172 | 永春安腾十里桃源项目 | 岵山镇 | 开发建设度假酒店、商业配套、旅游地产、文娱内容植入等，打造一个集旅游、度假、会务会展、文化传播、人文交流及休闲颐养为一体的知名旅游项目 | 200000 | 16000 | 安腾集团有限公司 | 岵山镇 |  |
| 173 | 永春中翔机电年产1000套食醋酱油酒类等生物发酵设备生产项目 | 探花山工业区 | 总建筑面积9612平方米,其中综合楼建筑面积1028平方米，厂房1建筑面积1560平方米，厂房2建筑面积7014平方米。用于食醋酱油酒类粮油等生物发酵设备生产，计划年产1000套发酵设备 | 12380 | 2380 | 泉州中翔机电设备有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 174 | 永春县城东医院 | 城东片区 | 拟建二级综合医院，建筑面积9.4万平方米，设置床位550张。建设门诊医技楼、住院楼、后勤楼、精神专科楼、医养楼等，以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等 | 50000 | 10000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 |  |
| 十、11月开工项目1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 永春县中医院住院综合楼 | 桃城镇 | 该项目建筑总面积12080平方米，其中地下建筑总面积1312平方米。建设内容包括:住院综合楼以及与其相配套的设施、医疗设备和信息化建设等。 | 12038 | 5000 | 永春县中医院 | 卫健局 桃城镇 |  |
| 十一、12月开工项目1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 中小微香企创业园（一期） | 达埔工业区 | 用地面积50亩，建设4万平方米的标准化厂房，打造香品研发创新、智能生产、商贸交易的服务平台，为入驻中小型香企配置公共晒场、公共仓库、物业管理和人力行政相关公共服务，提高中小微香企标准化生产水平 | 10000 | 3000 | 福建省永市香城投资发展有限公司 | 达埔镇 |  |

附件5

永春县竣工创优项目计划清单

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 项目业主 | 项目责 任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共计167个项目 |  |  |  | 1557797 | 713196 |  |  |  |
| 一、1-2月竣工项目11个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华能泉州市永春县一都镇5MW屋顶分布式光伏项目 | 一都镇 | 利用一都镇域内房屋屋顶建设5MW屋顶分布式光伏，采用“全额上网”模式，购置550Wp组件和20kw、25kw、30kw等型号组串式逆变器，安装光伏发电系统 | 2000 | 1800 | 华能（永春）清洁能源有限责任公司 | 一都镇 |  |
| 2 | 永春福顺树脂工艺品生产项目 | 轻工 基地 | 租用泉州鑫金达工艺品有限公司的闲置厂房4500平方米，购置搅浆机、真空机、磨底机、修边机等生产设备，从事树脂工艺品生产，年产树脂工艺品100万件 | 3500 | 3500 | 福建永春福顺工艺品有限公司 | 下洋镇 |  |
| 3 | 德辉服装厂房建设项目 | 榜德 工业区 | 租赁信豪厂房4000平方米，采购验布机、跑码机、制版电脑机、粘衬机、锁眼机、缝纫机、填充机等设备，年可生产各类服装500万件 | 2000 | 2000 | 泉州市德辉服装制造有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 4 | 美岭水泥熟料烧成系统节能改造项目 | 坑仔口镇 | 电收尘改袋收尘，袋笼和滤袋加长至8米，降低过滤风速和运行阻力，滤袋按10mg/Nm3排放要求订购。在原有SNCR基础上进行智能精准脱硝升级配合低温脱硝剂，使排放标准达到50mg/Nm3以下 | 2000 | 2000 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 5 | 永春精彩商标制品项目 | 榜德 工业区 | 总建筑面积约2.9万平方米，建设2幢厂房、1幢综合楼、1幢宿舍楼。购置橡胶卷材生产流水线4条 | 10000 | 4000 | 泉州市鲸彩非凡实业有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 6 | 恒泰树脂工艺品生产项目 | 轻工 基地 | 租赁金锋实业厂房8700平方米，购置搅拌机、真空机、磨底机、修边机等生产设备，从事树脂工艺品生产 | 5050 | 3950 | 泉州市永春恒泰工艺品有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 7 | 泉州础润伞业生产项目 | 蓬壶 工业区 | 在蓬壶工业区顺发食品工业园租赁厂房5000平方米，购置验布机、大裁机、拉边机、电脑平车、花样机、珠尾机、打顶打带机等设备，年可生产各类高端雨伞120万把，年产值3000万元 | 2100 | 2100 | 泉州础润伞业有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 8 | 联昇服饰生产项目 | 蓬壶 工业区 | 在蓬壶工业区顺发食品工业园租赁厂房5000平方米，购置电脑开袋机、打枣机、缝纫机、锁边机、烫台、流水槽等设备，年可生产各类高端服饰100万件，年产值5000万元，年纳税200万元 | 2050 | 2050 | 福建省泉州联昇服饰有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 9 | 永春职专提质扩容工程 | 桃城镇 | 项目用地面积9.5亩，总建筑面积1.1万平方米，建设1栋7层综合实训楼6315平方米，1栋7层学生宿舍楼4448平方米，包含实训教室、报告厅和学生宿舍，并配套建设水泵房、消防水池、绿化景观、室外场地等设施附属工程 | 4740 | 1740 | 福建省永春职业中专学校 | 桃城镇 |  |
| 10 | 永春二中教学综合楼 | 桃城镇 | 占地面积2亩，总建筑面积3655平方米，包含综合报告厅、各学科教研室、档案室、框架结构、配套附属工程（包括消防水池、硬化等及内部设施购置）等 | 2200 | 700 | 福建省永春第二中学 | 桃城镇 |  |
| 11 | 泉州慧辉创新材料生产项目 | 榜德 工业区 | 租赁宁波永固化工有限公司厂房3500平方米，购置设备，建设3条环保型粘合剂生产线，主要用于生产运动鞋专用及通用型粘合剂等 | 2600 | 2600 | 泉州慧辉创新材料有限公司 | 岵山镇 |  |
| 二、3月竣工项目20个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 锦林环保技改项目 | 榜德 工业区 | 改造面积600平米，引进自能化生产设备2台，建设智能数字化车间、仓储，年新增30万个拉杆箱，节约30%人工成本，年新增能耗300吨标准煤，改进生产工艺，提高生产效率，提升产品质量。利用公司闲置屋顶，进行屋顶强化加固、建设面积1.5万平方米光伏发电项目，内容包括太阳能发电设计，发电系统包括太阳能电池组件、逆变器、配电柜等设备购置、安装、调试、运维等，技术水平属于国内先进水平，项目完成投产年发电量312万度电 | 3000 | 3000 | 泉州锦林环保高新材料有限公司 | 一都镇 |  |
| 13 | 永春仪电智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园8号楼，租用面积1.3万平方米，建设一条高端显示屏生产线 | 11700 | 11700 | 福建仪电智能科技有限公司 | 工业园区管委会 下洋镇 |  |
| 14 | 汇兴旺纺织厂建设项目 | 榜德 工业区 | 租赁梅源工业园区厂房面积3000平方米，购置小圆机、整经机、清花机、梳棉机等设备，建设两条纺织生产线，年可生产各类棉纱线800吨 | 2000 | 2000 | 泉州永春汇兴旺纺织有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 15 | 丰德凯织造项目 | 榜德 工业区 | 租赁工业园区厂房面积3000平方米，购置织带机、提花机等设备，建设两条织带生产线，年可织带200万条 | 2000 | 2000 | 福建泉州丰德凯织造有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 16 | 同泽新材料生产项目 | 榜德 工业区 | 计划租赁宏泰纸业厂房1万平方米，新建5条全自动聚丙烯EPP成型制品生产线，年产2000吨EPP制品 | 5000 | 5000 | 泉州同泽新材料有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 17 | 欧彩塑胶材料项目 | 榜德 工业区 | 改造厂房6000平方米，购置有塑料成型机、滚塑机、挤出机等设备搭建10条塑胶母粒生产线，预计年生产塑胶母粒500吨 | 3090 | 3090 | 泉州欧彩科技有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 18 | 福建吉时达食品生产项目 | 蓬壶镇 | 在蓬壶工业区租赁厂房10000平方米，厂房改造投入1000万元，购置速冻隧道、成品库、速冻库等设备，可生产芋圆、粉圆、芋泥、芋块、芋条产品，预计年产量1.5万吨，预计年产值5000万元，年纳税500万元 | 3100 | 3100 | 福建吉时达食品有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 19 | 永春柒趣智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 在县工业园区智能家居陶瓷产业园1号楼、3号楼租赁厂房面积约18196m²，研发、生产、销售蓝牙耳机、蓝牙音箱、手机、智能手表、手环等智能穿戴及互联网智能移动终端产品 | 16500 | 16500 | 福建柒趣智能科技有限公司 | 工业园区管委会 蓬壶镇 |  |
| 20 | 永春县陶瓷博物馆 | 介福乡 | 改造介福瓷厂旧厂房1500平方米，建设陶瓷博物馆，征集收藏永春各时期的陶瓷作品5千件以上 | 2000 | 1000 | 介福乡 | 介福乡 文体旅游局 |  |
| 21 | 华达塑胶年产工艺美术品350万件 | 探花山 工业区 | 租赁厂房约6000平方米，购置高端注塑成型机、搅拌机、粉碎片机、横吊机等设备，建设高端工艺美术品制造生产线，配套相应的设施设备 | 4000 | 4000 | 泉州市华达塑胶科技有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 22 | 万项佳年产再生塑料5000吨、塑料制品500吨项目 | 榜德工 业区 | 租赁县榜德工业区D区6号厂房3400平方米，购置再生塑料生产线，并配套破碎机、拖车、冷风机等相应设备 | 2000 | 2000 | 永春万项佳再生资源有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 23 | 汇源TBA利乐21生产线购置项目 | 石鼓镇 | 购置TBA利乐21生产线、均质机、托盘机等设备并配套相应的设备设施，实现年产包装产品500万个 | 2000 | 2000 | 永春汇源食品饮料有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 24 | 铭仁新能源汽车综合楼项目 | 桃城镇 | 用地面积2.4亩，总建筑面积约5500平方米，建设地下室和一栋综合楼，配套建设新能源充电等基础设施，提供商务金融、汽车贸易等服务 | 2500 | 2500 | 泉州铭仁新能源汽车有限公司 | 桃城镇 |  |
| 25 | 古味堂老醋生产项目 | 东平镇 | 租赁鸿安小学，厂房改造3000平方米，办公楼改造450平方米，进行消防设施改造、周边配套道路、停车场、污水设施建设等，购置蒸煮、灌装、成品处理等设备，进行老醋生产酿造 | 2000 | 2000 | 福建省永春古味堂醋业有限公司 | 东平镇 |  |
| 26 | 华昇水果加工项目 | 东平镇 | 项目利用设施农用地约3.8亩，新建钢结构水果加工仓库2200平方米，附属房300平方米，进行场地、道路硬化等配套工程建设，购置水果清洗打蜡机、水果分拣分级机等，进行水果冷藏、分拣、加工 | 2000 | 2000 | 泉州华昇果业有限公司 | 东平镇 |  |
| 27 | 裕彬工艺制品项目 | 轻工基地 | 租用金峰实业厂房4000多平方米，投资1500万元添置设备，购买干式螺杆真空泵50台，空压机30台，卧式混合搅拌机25台，自动打磨机20台，电动液压搬运车30台，磨底机70台，精度双头平面研磨抛光机8台 | 3500 | 3500 | 泉州市裕彬工艺制品有限公司 | 东关镇 |  |
| 28 | 东关镇东关村垵子角落滑坡治理工程 | 东关镇 | 以滑坡治理为核心，结合基础设施改造提升，实施抗滑桩、挡土墙、截排水沟、盲沟、削坡平整和坡面绿化 | 2261 | 2261 | 东关镇 | 东关镇 |  |
| 29 | 永春县鸿文服饰生产项目 | 榜德工业区 | 租赁欣丝龙针织服饰有限公司厂房3300平米，购置鞋服及配件生产线，生产各类服饰 | 2050 | 2050 | 永春县鸿文服饰有限公司 | 岵山镇 |  |
| 30 | 中泉包装饮用水生产项目 | 湖洋镇 | 租赁湖洋玉柱村村部旁厂房4000平方米，建设无尘车间和购置包装饮用水生产线，配套消防、环保等设施，年产富氢包装饮用水2万吨 | 2300 | 2300 | 中泉食品（福建）有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 31 | 永春县化龙实验小学项目 | 桃城镇 | 建筑面积2.5万平方米，规划设置36个教学班，配建200米环形运动场、校门围墙等基本附属配套设施，配置功能室，购置教学仪器设备 | 11331 | 2331 | 永春县化龙实验小学 | 教育局 桃城镇 |  |
| 三、4月竣工项目11个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 泉州市美岭包装材料EPP生产线改造 | 一都镇 | 对泉州市美岭包装材料有限公司保利龙大板车间进行技术改造，建筑面积2000平方米，购买烘干房系统、冷却水系统、蒸汽系统等智能化EPP成型设备，改造后采用EPP高结晶高环保材料直接成型 | 4092 | 4092 | 泉州市美岭包装材料有限公司 | 一都镇 |  |
| 33 | 成润生物科技项目 | 一都镇 | 建设食用菌种植温室大棚5万平方米、菌包生产车间4000平方米、5个保鲜冷藏库共3000平方米；购置自动化包装生产线4条，搅拌机、灭菌柜、锅炉、装袋机等生产设备，年产食用菌1300吨 | 4020 | 4020 | 泉州市成润生物科技有限公司 | 一都镇 |  |
| 34 | 泉州市邦正运动用品二期-2#厂房项目 | 榜德 工业区 | 拟在永春县榜德工业区邦正运动用品股份公司厂内新建一幢生产厂房,建筑面积8620平方米,共计4层,厂房建设完成后,购置配套的生产设备。提高公司的生产规模。预计年产值扩增1200万元左右 | 2000 | 2000 | 泉州市邦正运动用品股份公司 | 下洋镇 |  |
| 35 | 永春县下洋镇水保生态园建设项目 | 下洋镇 | 新建水保生态园1座(总面积1.7万平方米)，综合治理面积1000.4hm²,河道整治长度0.8km | 2000 | 2000 | 福建省永春鑫丰管理有限公司 | 下洋镇 |  |
| 36 | 永春县蓬壶镇桃溪流域生态廊道可持续发展工程 | 蓬壶镇 | 建设生态步道4.9km、生态护岸4.4km、生态隔离带1平方公里、垃圾收运20吨/日、污水管网6.1km | 2525 | 725 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 37 | 永春鹏展智能科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园11号楼、5号楼3层，建设无尘车间，拟租赁建筑面积1.1万平方米，购置生产线，主要生产扫地机器人、净化器、净水器等自有产品生产以及SMT贴片加工、部分ODM业务 | 10300 | 10300 | 福建省鹏展智能科技有限公司 | 工业园区管委会 达埔镇 |  |
| 38 | 永春昊欣隆科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园10号楼、5号楼1层，改造建设厂房1万平方米，设立加工中心，安装数控车床、无尘喷涂线、镜面火花机、线切割机、精密注塑机、壳料组装空调车间。主要生产MID、手机、平板、护套等数码产品外壳 | 10200 | 10200 | 福建昊欣隆科技有限公司 | 工业园区管委会 石鼓镇 |  |
| 39 | 永春锦泓电子科技项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园2号楼、4号楼，租用面积1.8万平方米，建设半导体产业链、LED显示屏生产线，研发样板、小批量及大批量SMT贴片&DIP焊接一站式PCBAOEM等产品 | 16900 | 16900 | 福建省锦泓电子科技有限公司 | 工业园区管委会 桃城镇 |  |
| 40 | 智能马桶塑料制品生产加工项目 | 工业园区（南星） | 项目租赁永春恒勤实业有限公司4#厂房5984平方米作为生产经营场所，购置注塑机、混色机、冷却塔等设备，年加工智能马桶塑料制品2000吨 | 3508 | 3508 | 泉州捷凯瑞塑胶有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 41 | 泉州市明威拉链制造项目 | 榜德 工业区 | 租赁榜德工业园区厂房约4000平方米，购置业内先进生产线8条。主要生产拉链等产品，年产值达3500万以上 | 3100 | 3100 | 泉州市明威拉链制造有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 42 | 伟全电子生产线改造项目 | 添福 工业区 | 改造厂房5200平方米，引入环保提铜生产线和新型PCB生产核心设备，全面应用PCB碳浆灌孔技术，提升企业行业竞争力 | 2200 | 2200 | 泉州永春伟全电子股份有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 四、5月竣工项目18个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 源福机械四轮一带生产线建设项目 | 轻工基地 | 改造原有1万平方米厂房，购进电动螺旋压力机、自动银锻机、数控车床等设备，改造提升1条生产线 | 2000 | 2000 | 泉州市源福机械制造有限公司 | 坑仔口镇 |  |
| 44 | 桃芳斋有机肥厂项目 | 玉斗镇 | 建设有机肥厂4000平方米，建设仓库及管理房1000平方米，建设育苗大棚3000平方米，硬化道路3公里，引进台湾先进有机肥生产技术，采购生产设备搭建有机肥生产线，年产有机肥5000吨以上，年产值可达3000万元以上 | 4000 | 4000 | 福建桃芳斋科技实业有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 45 | 天樱芷农业种植项目 | 桂洋镇 | 流转土地300亩，进行土地平整、8公里机耕路拓宽建设、配套水渠建设，购买无人机、拖拉机、喷灌设备，进行柑橘类水果、蔬菜、中草药等农业种植 | 1000 | 1000 | 福建天樱芷农业开发有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 46 | 森益再生资源项目 | 锦斗镇 | 通过租赁锦斗镇锦溪村阔格角落九斗生态农业公司仓库3000平方米，进行改造提升、装修建设标准厂房。购置生产设备（颗粒成型机、烘干机、破碎机、粉碎机、铲车、叉车等），安装两条生产线，主要从事生物质燃料加工，销售 | 2000 | 2000 | 泉州市森益再生资源有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 47 | 永春县呈祥乡呈祥村高标准农田改造提升建设项目 | 呈祥乡 | 项目建设面积2216亩，其中高效节水灌溉面积245亩 | 1200 | 1200 | 呈祥乡 | 呈祥乡 |  |
| 48 | 福香世家香品生产线建设项目 | 达埔镇 | 租赁香品产业园二期庞博香业6500平方米的厂房改造，建设物流堆放场6000平方米，购置生产设备，进行香品生产 | 3100 | 3100 | 永春福香世家日用品有限公司 | 达埔镇 |  |
| 49 | 年产石英石颗粒4万吨、钾长石颗粒2万吨项目 | 达埔镇 | 租赁已建厂房和空地作为生产经营场所，占地面积11.2亩，建筑面积2180平方米，购置破碎机、脱水筛、烘干机、制砂机、色选机及球磨机等设备进行石英石颗粒及钾长石颗粒的加工，年产石英石颗粒4万吨、钾长石颗粒2万吨 | 3000 | 3000 | 福建泉州昌沅陶瓷材料有限公司 | 达埔镇 |  |
| 50 | 永春盈峰工艺品迁建项目 | 轻工基地 | 租赁宏顺（新尚领）厂房两层共计3500平方米，建设2500平生产车间，200平研发中心，采用先进制瓷工艺，购建3条窑及其它生产线，主要生产陶瓷工艺品、陶瓷用品等 | 4000 | 4000 | 永春盈峰工艺品有限公司 | 吾峰镇 |  |
| 51 | 永春歌乐电子产品系列生产线 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园9号楼、5号楼2层面积1万平方米，建设年产充电器、蓝牙耳机、线控耳机、智能穿戴等3C电子产品生产线 | 10400 | 10400 | 福建歌乐电子科技有限公司 | 工业园区管委会 五里街镇 |  |
| 52 | 万家美年产70万件全自动电脑横机成衣生产线项目 | 桃城镇 | 采购140台国产慈星全自动电脑横机及配套服装生产设备，建设一条年产140万件的高档针梭织成衣生产线。预计增加能耗80吨标准煤/年，实现全自动成衣布片生产 | 2000 | 2000 | 福建万家美轻纺服饰有限公司 | 桃城镇 |  |
| 53 | 永春宏顺互联科技项目 | 轻工 基地 | 用地约11.5亩，改造提升现有1#、2#厂房总建筑面积1.7万平方米，拟设置20条针织服装生产线、20条鞋子成型流水线、2条日用陶瓷生产线，购置物流快递分拣流水线、提升机、打码设备、货车等设备，配套建设电商运营中心、物流快递分拣中心 | 8500 | 8500 | 永春县宏顺互联科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 54 | 浏普医药健康孵化产业园一期项目 | 东平镇 | 改造闲置冷水小学3000平方米，建设冷藏仓库500平方米，建设医药集群服务园区，培育和招引医药企业入驻园区 | 2000 | 2000 | 浏普供应链管理服务（福建）有限公司 | 东平镇 |  |
| 55 | 永春弘盛金属材料生产项目 | 榜德 工业区 | 总用地面积10亩，建设2幢厂房，总建筑面积1.4万平方米 | 5500 | 2500 | 福建永春弘盛金属材料有限公司 | 东关镇 |  |
| 56 | 尚有福食品生产项目 | 榜德 工业区 | 租用B区7号楼2层厂房5000平方米，办公场所600平方米，进行改造，安装汉堡饼生产线2条，建设冻库4座完成后年产值可达2亿元，纳税600万元 | 5500 | 5000 | 福建省晋福食品科技有限公司 | 东关镇 |  |
| 57 | 恒易铝业金属门窗生产线项目 | 岵山镇 | 在永春县岵山镇和林村租赁厂房3200平方米，购置不锈钢、铝制品生产设备，从事门窗制造销售、室内装修等 | 2080 | 2080 | 泉州市恒易铝业有限公司 | 岵山镇 |  |
| 58 | 泉州凤霖无纺布项目 | 湖洋镇 | 租赁湖洋锦凤村厂房4200平方米，引入新型无纺布生产线及消防、环保、供电、照明等配套设施，年产无纺布产品3000万米 | 2000 | 2000 | 泉州凤霖无纺布有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 59 | 福建浪浪仙耳银耳乳酸菌生产项目 | 外山乡 | 租赁骏牧乳业厂房3200平方米，计划新增2条全自动饮料生产线，主要生产银耳乳酸菌发酵新品饮品 | 4000 | 4000 | 福建浪浪仙耳科技有限公司 | 外山乡 |  |
| 60 | 永春酒店、永春宾馆改扩建工程 | 桃城镇 | 新建一栋宴会厅、会议厅，建设面积地上6334平方米左右，地下900平方米左右；原有酒店提升改造1.4万平方米；主要建筑物面积2.1万平方米 | 4100 | 4100 | 城建集团 | 城建集团 |  |
| 五、6月竣工项目19个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 晋永环保脱硫钙粉深加工项目 | 下洋镇 | 租赁改造下洋镇大荣村旧机砖厂房6000平方米，购置脱硫钙粉深加工生产线3条(主要设备粉碎机组、磨粉机组、电机、给料机、存料罐、粉体包装机、脱硫塔等），年产脱硫钙粉15万吨 | 5680 | 5680 | 泉州市晋永环保材料有限公司 | 下洋镇 |  |
| 62 | 库湖省级林下经济项目 | 桂洋镇 | 租用办公楼500平方米；租用林地1500亩,林下养殖蝉花虫草鸡1万只；林下整地并种植远志、黄精、灵芝等中草药；林下种植珍珠黄杨2万株；通过深翻、施肥发展竹林项目，建设烘房1座，3条机耕路；购买种植机械、喷灌系统等种植设备和烘干、清洗等中草药初加工设备，建设省级林下经济产业基地 | 1000 | 1000 | 永春佳乡好农文旅发展有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 63 | 岐山省级无公害生姜示范园 | 桂洋镇 | 流转1000亩土地种植生姜，并配套新建水利灌溉设施、水泥路等基础设施，建设省级无公害生姜示范园 | 1000 | 1000 | 岐山村 | 桂洋镇 |  |
| 64 | 永春县农产品集中加工区项目 | 蓬壶镇 | 总建筑面积约80万平方米，建设园区道路、标准厂房、冷链仓储物流、电商交易中心和公共停车场等配套设施 | 245849 | 29500 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农文旅集团 蓬壶镇 |  |
| 65 | 军兜芭乐种植基地 | 蓬壶镇 | 种植芭乐300亩，40000株，建设单轨运输车轨道5800米 | 3000 | 3000 | 泉州市灿云生态农业有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 66 | 福建亿华矿物质材料生产项目 | 达埔镇 | 在达埔镇东园村租赁厂房9526平方米，进行改造升级，购置鄂破机等生产设备，进行新型材料生产 | 3100 | 3100 | 福建亿华新材料有限责任公司 | 达埔镇 |  |
| 67 | 勤发陶瓷生产线建设项目 | 介福乡 | 建设5条智能陶瓷生产线，购置半自动滚压机18条，配备数控浸釉机、擦底机等设备 | 2000 | 2000 | 福建省泉州勤发陶瓷有限公司 | 介福乡 |  |
| 68 | 鑫铭福瓷业项目 | 介福乡 | 拟购买鑫元景1#厂房1、2层4000平方米，建设4条生产窑炉、5条生产流水线、购买陶瓷生产设备，扩大生产规模，量产日用白瓷 | 3000 | 3000 | 永春县鑫铭福瓷业有限公司 | 介福乡 |  |
| 69 | 福建华思新能源有限公司永春分公司石鼓镇7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 石鼓镇 | 购置光伏组件、逆变器，高、低压电缆及变压器等，利用石鼓镇现有党政机关、学校、医院、居民屋顶等建设7MW屋顶分布式光伏项目，主要建筑物面积约2.8万平方米 | 3500 | 3500 | 福建华思新能源有限公司永春分公司 | 石鼓镇 |  |
| 70 | 桃城镇桃溪社区区域性养老服务中心 | 桃城镇 | 居家养老服务中心，占地面积1亩，总建筑面积4303平方米,设有简易餐厅、厨房，娱乐场所，日间照料床位,健身器材等 | 2000 | 1000 | 永春县桃城镇桃溪社区居民委员会 | 桃城镇 |  |
| 71 | 富临和天下二期 | 桃城镇 | 项目用地面积32.4亩，总建筑面积7.2万平方米，建有10栋8-17层的多层、小高层高档社区 | 41873 | 1000 | 福建省兴宇房地产开发有限公司 | 住建局 桃城镇 |  |
| 72 | 永春陶纳斯功能纳米纤维膜生产项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园厂房3000平方米，进行消防设施改造、污水处理设施建设等，购置静电纺丝喷印一体化设备、静电纺丝自动控制系统、溶液搅拌机、紫外线消毒设备、车间新风系统等设备，进行功能纳米纤维膜研发、生产与销售应用 | 2000 | 2000 | 陶纳斯（泉州）创新科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 73 | 永春恒勤科技生产项目 | 榜德 工业区 | 新建厂房4万平方米，改造旧厂房6456平方米，宿舍楼4435平方米，新建智能机器人可回收物分拣示范线1条，废纸分拣线2条，废塑料分拣、破碎、清洗、造粒线2条，低值可回收物分拣线2条，废金属废五金电器拆解线2条，废钢铁分拣破碎线2条，废金属废五金电器拆解线2条，废气处理设施1套。项目达产后可年回收利用资源5万吨 | 38000 | 8000 | 永春恒勤实业有限公司 | 东关镇 |  |
| 74 | 永春恒耀服装生产项目 | 榜德 工业区 | 租用恒勤实业厂房2万平方米，办公楼和宿舍楼4000平方米进行装修改造，购置服装生产设备，安装生产线5条，并与中国电信成立“联系实验室”，搭建5G智能制造项目，开展服装线上线下批发销售，同时建设500平方米的独立实验室，进行产品的自主研发及设计，达产后预计年产值可达1.5亿元以上 | 5500 | 5500 | 泉州恒耀服装有限公司 | 东关镇 |  |
| 75 | 金草生物园项目 | 工业园 区(生物 医药) | 用地面积约27.5亩，总建筑面积约3万平方米，拟建设3栋厂房，主要经营金线莲产品的生产、深加工，致力于金线莲的生态化、规模化、产业化发展 | 13000 | 3830 | 泉州市金草生物科技有限公司 | 岵山镇 |  |
| 76 | 金福鑫织造项目 | 美岭智慧产业园 | 购置美岭智慧产业园厂房约3000平方米，购置先进服装生产线10条生产加工服装。 | 5050 | 5050 | 泉州市金福鑫服装织造有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 77 | 伟浩晶饰自动化生产线技改项目 | 工业 园区 | 改造厂房8000平方米，引入自动化包覆纱生产线，替换原有半自动化生产设备，配套通风、除尘等生产设备，年新增包覆纱产能500吨 | 2000 | 2000 | 泉州伟浩晶饰有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 78 | 外山乡清新流域—防洪治理工程 | 外山乡 | 对云河谷国家水利风景区进行提升，建设亲水平台2处、水氧研学基地、生态护岸1.5公里、新建人行桥2座、河道整治4公里；大墘溪河道综合整治2.5公里，建设护岸1.6公里；外山溪河道综合整治3.3公里，建设护岸4公里；外山溪支流河道综合整治1公里，建设护岸0.5公里；云峰村下围山围塘和草洋村钱洋山围塘综合整治 | 2000 | 1000 | 外山乡 | 外山乡 |  |
| 79 | 永春东农产品冷链物流园 | 东平镇 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设快递分拨、零担快运、农产品交易、冷链仓储和电商仓储，以及配套设施。 | 35000 | 15000 | 福建省泉州高速公路有限公司 | 交通运输局 东平镇 |  |
| 七、7月竣工项目10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 年生产再生塑料米10000吨、塑料制品（包装用）1000吨项目 | 下洋镇 | 租赁下洋新材料产业集中区（新坂）厂房，租赁建筑面积6720平方米，新建8条废旧塑料再生生产线（单条生产线建设1台磁选机、1台搅拌机、2台挤出机、1个冷却槽、1台切粒机）、3台注塑机、3台破碎机，年生产再生塑料米1万吨、塑料制品（包装用）1000吨 | 8300 | 8300 | 福建成信明再生资源有限公司 | 下洋镇 |  |
| 81 | 茂春溪生态安全水系 | 桂洋镇 | 综合治理河道8.6公里，改善河湖水环境质量，提升中小河流域水质 | 2000 | 950 | 桂洋镇 | 桂洋镇 |  |
| 82 | 福建省孚诺泰水处理装置用复合材料罐项目 | 生物 医药园 | 租用顺溢实业公司厂房约4800平方米，材料和软水罐研发、生产年税收100万元以上 | 3000 | 3000 | 福建省孚诺泰新材料有限公司 | 工业园区管委会 呈祥乡 |  |
| 83 | 合创日用品项目 | 达埔镇 | 租赁强民香业2号厂房6500平方米，购置香品生产线，进行香品生产 | 2700 | 2700 | 福建省合创日用品有限公司 | 达埔镇 |  |
| 84 | 达丰农业旅游建设项目 | 达埔镇 | 建设农用设施3000平方米，冷库1000立方米，种植芦柑、蜜柚等新型水果，发展现代旅游观光农业 | 1200 | 1200 | 永春达丰农业发展有限公司 | 达埔镇 |  |
| 85 | 美顺陶瓷项目 | 介福乡 | 拟购买鑫元景1#厂房3、4层3000平方米，建设立方窑、隧道窑等生产窑炉、购买陶瓷生产设备及瓷土配方研究设备，生产高端羊脂玉瓷器 | 3500 | 3500 | 永春县美顺陶瓷加工厂 | 介福乡 |  |
| 86 | 魁星岩综合保护工程 | 石鼓镇 | 项目占地面积约3亩，主要对魁星岩崖石刻本体及所在的山体进行处理及加固，解决危岩危害问题，加强对文物本体的保护 | 2200 | 2200 | 石鼓镇 | 石鼓镇 文体旅游局 |  |
| 87 | 莱梦思酒店（永碧精品酒店）装修工程 | 五里街镇仰贤社区 | 酒店占地面积20亩，建筑面积1.1万平方米，约100间客房，对酒店进行装修运营 | 5458 | 1760 | 莱梦思（福建）酒店管理有限公司 | 五里街镇 |  |
| 88 | 骏源纺织新型化纤面料生产线项目 | 桃城镇 | 改造场所8000平方米，引进高效喷气织机200多台，年产值8000万以上 | 2000 | 2000 | 福建骏源纺织 有限公司 | 桃城镇 |  |
| 89 | 福岑纺织新增电脑横编机项目 | 榜德 工业区 | 改造厂房2.3万平方米，新增设备电陪横机70台，烫台、烘干机等配套设备，建设一条年产80万件的高档针织生产线，新增能耗50吨 | 2000 | 2000 | 福建省福岑纺织科技有限公司 | 桃城镇 |  |
| 七、8月竣工项目9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 超逸农文旅综合开发项目 | 下洋镇 | 租用曲斗村部办公楼1000平方米，租赁曲斗村、溪塔村闲置山地、田地1000亩，建设基地道路、停车场、果园观光步道、旅游厕所等其他旅游基础设施配套建设，建设百香果种植基地500亩、油茶、辣椒、生姜种植基地400亩，购买种植机械、喷灌系统等种植设备，建成后年产百香果500吨及油茶、辣椒、生姜等600吨 | 1000 | 1000 | 永春县超逸农业科技有限公司 | 下洋镇 |  |
| 91 | 玉斗镇中闽建研新型材料生产项目 | 玉斗镇 | 福建省桃城建工集团拟投资收购泉州隆重新型环保有限公司2万平方米厂房，对原红砖生产线进行改造提升，改进生产工艺，配套建设环保设施，项目投产后，满产后年产值可达3000万元以上 | 2300 | 2300 | 中闽建研（福建）新型建材环保有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 92 | 巴顺贸易新创园项目 | 轻工基地 | 项目通过收购原新尚领服饰闲置用地，总用地面积16.4亩，计划改造提升旧厂房、办公楼、宿舍楼等1.4万平方米。规划建设电商运营中心、电子商务服务中心、电子商务孵化中心、物流仓储中心、知名电商入驻中心、特色产品展示(直播)中心等，引进设计、加工、物流上下游配套企业入驻 | 6500 | 6500 | 泉州巴顺贸易有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 93 | 永春象方科技年产生物基记忆棉5万立方米、床垫40万张项目 | 桃城镇 | 租赁永春恒勤实业有限公司5号和6号厂房，租赁面积1.5万平方米;主要购置设备为全自动海绵生产线、路轨平切机、圆盘裁切机、数控裁切机、自动冲孔机、多针裥棉机等;主要原材料为植物油多元醇、PPG、MDI、有机硅泡沫稳定剂、面料等，年产生物基记忆棉5万立方米、床垫40万张 | 15000 | 15000 | 福建象方科技有限公司 | 桃城镇 |  |
| 94 | 福建冠中科技有限公司厂房屋顶5兆瓦分布式光伏发电项目 | 东平镇 | 利用福建冠中科技有限公司4.5万平方米厂房屋顶，采用单晶硅600为主太阳能光伏组件等其他设备建设一个5兆瓦自发用电，年发电量600万度 | 2000 | 2000 | 福建冠中科技有限公司 | 东平镇 |  |
| 95 | 永春打印机彩色碳粉生产项目 | 轻工基地 | 总建筑面积5.5万平方米，建设3栋标准厂房、办公室及宿舍、食堂等配套设施。建设六条打印机彩色碳粉制造的生产线，年生产打印机彩色碳粉2400吨，实现年产值6亿元 | 30000 | 10000 | 福建润多晋科技有限公司 | 东关镇 |  |
| 96 | 和邻花卉蝴蝶兰和绣球花盆栽苗木基地 | 岵山镇 | 流转土地20亩，建设温室大棚5000平方米，培育绣球花212个品种，打造省级绣球花种苗培育基地 | 3132 | 3132 | 福建海峡花卉产业园有限公司 | 岵山镇 |  |
| 97 | 永春环保陶瓷膜项目 | 永春县智能电子科创产业园 | 租赁永春县智能电子科创产业园标准厂房8582平方米，主要从事生产陶瓷膜、平板膜等产品，预计年产值6000万元 | 5000 | 5000 | 福建华膜环保有限公司 | 工业园区管委会 外山乡 |  |
| 98 | 永春县测雨雷达建设项目 | 永春县 | 新建3个X波段雷达硬件设备的采购与土建施工安装、配套软件开发和部署 | 2400 | 2400 | 永春县水利局 | 水利局 |  |
| 八、9月竣工项目16个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 美律科技2#厂技改立体仓库项目 | 工业园区（南环路） | 改建2#厂房为智能立体仓库共计4896㎡；新增仓库库位1万余个；无新增能耗。配套增加注塑机、生产线、折弯机等生产设备，增加产能8万/月 | 6300 | 6300 | 美律科技（福建）有限公司 | 一都镇 |  |
| 100 | 多肉花卉基地项目 | 玉斗镇 | 在玉斗镇白珩村流转土地200亩，建设联动薄膜大棚8000平方米、仓库500平方米，配备电动内外双层遮阳网，水帘风机及移动苗床等，选拔培育百合科十二卷属等多肉，满产后可培育种植多肉60万株，年产值2500万元以上 | 3000 | 1000 | 泉州拾月多肉花卉科技有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 101 | 天绿木业低效用地改造提升 | 蓬壶 工业区 | 占地10亩，建设2幢厂房，总建筑面积约1.47万平方米 | 6500 | 2500 | 福建省永春天绿木业有限公司 | 蓬壶镇 |  |
| 102 | 永春县总医院蓬壶分院门诊综合楼 | 蓬壶镇 | 项目总用地面积2964.58平方米，总建筑面积10324.6平方米。建设的门诊综合楼按照各类功能区相对独立集中布置的原则，设置门诊、急诊、住院、手术室、药剂、医技、后勤等各类功能用房，床位数120张，配套建设围墙、大门、停车场等 | 6376 | 1000 | 永春县蓬壶中心卫生院 | 卫健局 蓬壶镇 |  |
| 103 | 西昌村传统村落提升工程 | 蓬壶镇 | 在西昌村美丽乡村建设范围内对5栋传统建筑进行修复和维护，对周边基础设施进行建设，进一步提升村容村貌。 | 2100 | 2100 | 永春县蓬壶镇西昌村村民委员会 | 蓬壶镇 |  |
| 104 | 永春县隆佳宝五里街市场 | 五里街镇西安社区 | 总建筑面积7111平方米,建设框架4层农贸市场，其中地上总建筑面积5389平方米,半地下室建筑面积1722平方米 | 3800 | 3800 | 泉州豪呈置业有限公司 | 五里街镇 工信商务局 |  |
| 105 | 福邸书院商住小区 | 五里街镇 | 主要建设1栋17层高层住宅，总用地面积3177平方米，总建筑面积1.2万平方米，其中商业面积247平方米，住宅面积8893平方米，共128套住宅，地下建筑面积1978平方米，建筑占地面积1061平方米。建筑密度小于或等于35%，容积率小于1.0大于3.0，绿地率大于或等于30%，建筑高度小于或等于60米，建设高层住宅、商业及配套设施用房 | 10000 | 10000 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 住建局 五里街镇 |  |
| 106 | 五里街吾边村集中住宅小区项目 | 五里街镇吾边村 | 用地约20亩，进行土地平整，边坡建设，排水排污等设施 | 2500 | 1000 | 五里街镇 | 五里街镇 |  |
| 107 | 永春香橼茶业产业园 | 工业园区（花石） | 总建筑面积3.7万平方米。主要建设办公楼1幢，建筑面积2226平方米；办公综合楼1幢，建筑面积3112平方米；非遗佛手制作车间1幢，建筑面积7009平方米；厂房3幢，建筑面积2.1万平方米；深加工及检测车间1幢，面积3414平方米。购置一条全自动智能生产线，实现年产1000吨茶叶 | 15000 | 3000 | 福建香橼茶业 有限公司 | 桃城镇 |  |
| 108 | 永春顺溢实业食品生产研发项目 | 生物 医药园 | 总建筑面积5万平方米，新建3栋厂房，建设办公楼1500平方米、宿舍楼3000平方米，实验室500平方米，仓库面积5000平方米，冷库面积2000平方米，进行红粬生产及相关食品深加工，将进一步健全醋产业链 | 20000 | 2500 | 福建顺溢实业 有限公司 | 东关镇 |  |
| 109 | 盆栽花卉苗木培育基地项目 | 岵山镇 | 与台湾中华盆花发展协会合作，流转土地100亩，建设高档盆景观赏园，打造产学研为一体的高档盆栽基地 | 3000 | 3000 | 泉州武洲园艺有限公司 | 岵山镇 |  |
| 110 | 东里村旅游研学综合项目 | 仙夹镇 东里村 | ①持续扩大防癌系列红黑米种植面积，不断壮大特色农业基础；②建设观景平台，打造仙灵瀑布景观带；③盘活闲置资产设立旅游接待中心，对旧小学进行升级改造并配套相关基础设施，引入开拓者基地研学项目，购置若干仿真装甲车、坦克等军事体验装备，建设具有仙夹特色的旅游研学实践基地，打造乡村振兴样板 | 2000 | 2000 | 永春县仙夹镇东里村村民委员会 | 仙夹镇 |  |
| 111 | 龙山侨里营地建设项目 | 湖洋镇 | 挖掘龙山村的古厝、古树、古窑以及芦柑园资源，建设露营车、露营房、观景台等配套设施，打造市内首屈一指的“微度假”旅游田园综合体 | 1000 | 1000 | 福建好享莱旅游服务有限公司 | 湖洋镇 |  |
| 112 | 星河文旅项目 | 外山乡 | 提升改造游客服务中心，新建停车场2个、房车露营地1个、旅游公厕1座、拦水坝2座、休闲广场和游泳池各1处，建设水上娱乐设施，硬化旅游道路4公里，购置观光车、橡皮艇、攀岩、救援服务等设备 | 2000 | 1000 | 福建省泉州星河文化旅游开发有限公司 | 外山乡 |  |
| 113 | 国道G355线石鼓镇卿园大桥至桃城镇德风环岛路段路面改造工程 | 桃城镇 石鼓镇 | 起点位于石鼓镇卿园桥G355与G356交叉口，终点位于桃城镇德风环岛，改造总长度6km。加铺沥青砼路面，并提高两侧人行道及中分带路缘石标高 | 5500 | 5500 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 城建集团 交通运输局 |  |
| 114 | 环卫设施建设 | 永春县城区和永春县垃圾填埋场 | 实施城区主干道保洁市场化运作；永春县垃圾填埋场渗滤液处理系统市场化运作 | 5500 | 900 | 永春县环卫所 | 城市管理局 |  |
| 九、10月竣工项目5个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 永春嵩兴日用品制造产业园一期项目 | 苏坑镇 | 总建筑面积约2.1万平方米，建设2幢厂房和1幢综合楼，建设1条智能生产线，购置1条压坯流水线，建设1条50米智能节能电动隧道窑 | 10000 | 2500 | 泉州市嵩兴文化创意有限公司 | 苏坑镇 |  |
| 116 | 福建华电永春介福10MV分布式光伏项目 | 介福乡 | 租用介福乡现有党政机关、医院、学校、企事业单位、工厂厂房、居民屋顶约7000平方米，建设装机规模为10MV分布式光伏发电项目。项目购置545wp、550wp光伏组件等设备。220V、380V、10kv、35kv并网柜；0.7kv至320kv逆变器；高低压电缆；250kvA至630kvA箱式变压器等。年发电量约1200万千瓦时，产值约500万元 | 4000 | 4000 | 华电（安溪）新能源有限公司永春分公司 | 介福乡 |  |
| 117 | 莱梦思（福建）酒店新建附楼 | 五里街镇仰贤社区 | 新建1栋酒店附楼，建筑面积：3529平方米，设置酒店客房、会议中心 | 2750 | 2750 | 莱梦思（福建）酒店管理有限公司 | 五里街镇 |  |
| 118 | 永春县冠博科技生产项目 | 榜德 工业区 | 盘活低效用地4.4亩，新建厂房9000平方米，引进2条高科技专业生产线，生产各种包袋，年产值2000万元以上 | 5100 | 2100 | 福建省永春县冠博科技有限公司 | 岵山镇 |  |
| 119 | 永春县种质资源圃建设项目 | 桃城镇 长安社区 | ①永春县柑桔种质资源圃建设项目大力实施柑桔种业创新与产业化工程，解决种业“卡脖子”问题，改造提升大棚18000平方米，柑桔种质资源圃150亩，建成华东南最大的柑桔种质资源库，有效保障柑桔产业种质资源高质量发展；②永春县茶树良种苗木繁育基地建设茶树良种苗圃140亩。③永春县茶树种质资源圃建设项目建立茶树种质资源圃50亩，收集永春佛手、水仙、铁观音等适制乌龙茶品种为主的茶叶优良品种200份 | 1000 | 600 | 福建省永春农垦发展有限公司、福建省永春绿源柑桔苗木繁育场 | 农业农村局 |  |
| 十、11月竣工项目8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 坑仔口溪小流域国家水土保持重点建设项目 | 坑仔口镇 | 综合治理措施面积1169.1公顷。封禁1108.4公顷，坡改梯60.7公顷，田间道路3779米，排水沟6561米，坡改梯套种乔木527株，排洪沟850米 | 2000 | 2000 | 坑仔口镇 | 坑仔口镇 |  |
| 121 | 泉州美誉家家具建材项目 | 榜德 工业区 | 购买美岭智慧产业园标准厂房19#楼一层，建筑面积952平方米，对厂房进行设计改造，购置实木家具智能生产线2条、购买运输车辆若干、建设全屋装修展厅，主要从事家具、全屋装修的研发、生产以及销售 | 4000 | 4000 | 泉州美誉家家具建材有限公司 | 锦斗镇 |  |
| 122 | 融升新城 | 石鼓镇 卿园村 | 总用地面积14亩，总建筑面积2.7万平方米，其中地上建筑2.1万平方米，地下建筑面积6000平方米 | 11000 | 6000 | 泉州永春融升城房地产开发有限公司 | 住建局 石鼓镇 |  |
| 123 | 中闽建研绿色建筑工业化基地项目12#、13#、15#生产车间建设项目 | 桃城镇 | 建设3层样品展示楼，新建3个生产车间，总建筑面积7460平方米，建设轻钢生产线，购置固定模台20张、固定模具40张 | 3000 | 3000 | 中闽建研工业化建筑有限公司 | 桃城镇 |  |
| 124 | 凯鑫年产10000吨凝胶软糖扩建项目 | 东平镇 | 建设仓库、综合楼及消防水池，总建筑面积1.2万平方米，购置厨房熬煮系统、淀粉模浇筑系统、淀粉储存分配系统、粉处理系统、成品处理系统等设备及配套设施，扩建一条软糖自动化生产流水线。年可增产凝胶软糖1万吨 | 4800 | 2300 | 泉州凯鑫食品 有限公司 | 东平镇 |  |
| 125 | 永春怡辰小家电生产基地建设项目 | 榜德 工业区 | 规划用地30亩，拟新建1栋综合楼和1栋生产厂房，主要建筑面积3万平方米，购置安装生产设备，建设10条完备小家电生产线（家用厨房电器具制造、家用电力器具专用配件制造以及其它电力电子元器件制造），年产小家电50万件，年产值预计3亿元 | 8000 | 5500 | 泉州怡辰科技 有限公司 | 仙夹镇 |  |
| 126 | 夹际村传统村落提升项目 | 仙夹镇 夹际村 | ①加大夹际村传统村落的保护力度，活化利用古厝旧房打造特色民宿；②完善提升夫妻银杏树周边景观带，建设生态景观步道，发展农文旅环村游；③实施大路下至夹际村通德桥路面重铺工程和环村路路灯安装工程，完善道路配套基础设施；④完成民房“平改坡”100座，打造特色风貌景观；⑤改造夹际旧小学建设仙夹镇侨史馆，实施停车场充电桩工程 | 2200 | 2200 | 仙夹镇夹际村 村民委员会 | 仙夹镇 |  |
| 127 | 永春海峡两岸农文旅融合发展示范区项目 | 达埔镇 | 主要分为三大部分，包含项目基础设施提升改造和部分设施完善、经营性交通设施建设以及经营性项目建设。（1）基础设施改造和部分设施完善：道路交通提升5公里、旅游厕所建设360㎡、市政配套设施建设、游客服务中心6000㎡、生态停车场4500㎡、洪步村和狮峰村美丽乡村改造提升、百丈岩醉氧森林徒步道5000㎡等；（2）经营性交通设施建设：高空缆车3600m、景交车4辆以及配套接驳站点8座建设；（3）经营性项目建设：台湾果香产业园200亩、两岸浓情叙柑园600亩等项目建设 | 45000 | 20000 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 农业农村局 达埔镇 |  |
| 十一、12月竣工项目40个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区及配套基础设施建设项目 | 横口乡 | 安置区总建筑面积7万平方米，项目包括云贵村村级组织活动场、供销社、信用社、供电所、电信营业所及机房、安置区移民安置房建设以及供电、排污（污水日处理300吨，管网长度8700米）、绿化等市政建设配套工程。在泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡镇安置区周边建设基础设施，包括桥梁一座，南北走向链接两个安置小区，长度107米，宽7米，设计时速20千米；道路为安置小区周边道路，按四级路标准设计，长度680米，宽6-7米，设计时速20千米；挡土墙，护坡面积4万平方米 | 31300 | 3300 | 永春白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 横口乡 |  |
| 129 | 晋江流域（横口乡段）水生态环境综合治理工程项目 | 横口乡 | 对晋江上游一都溪、岐兜溪流域共建设河道缓冲带4.9万㎡、生态沟渠1914m及生态护岸1850m等工程措施，对水生态环境进行综合整治，保障水生态安全；建设人工湿地水质净化工程2.4万㎡，提升河道水质 | 3379 | 3379 | 横口乡 | 横口乡 |  |
| 130 | 永春县迈特富急救背囊核心设备及产业化技改项目 | 榜德 工业区 | 改造原有厂房，增加现场急救背囊生产线，升级现场急救背囊总装总调工程中心，建设智能生产车间，购置大型双轴向机械振动台、步入式雨淋试验间、叉架跌落实验机、步入式气候实验间、高低温交变湿热实验箱、三维运动捕捉系统、足底压力平板测试系统、全自动生产等设备，批量生产现场急救背囊式装备 | 10300 | 3500 | 福建迈特富科技发展有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 131 | 玉斗镇佛手茶产业强镇项目 | 玉斗镇 | 在玉斗镇提升高标准佛手茶园1500亩、生态茶园3处500亩，开通硬化佛手茶园产业路8公里，大力发展茶农文旅产业。在玉美村、白珩村、炉地村建设3000平方米SC标准佛手茶制茶车间，配备制茶设备；对原茶叶市场销售中心改建佛手文化交流中心1000平方米，新注册佛手茶品牌商标5个，举办茶王赛、品茶赛等茶事活动4场次，进一步打响佛手茶品牌，全面促进佛手茶提质扩面升级。可新增佛手茶产量2000吨，新增年产值2000万元以上 | 1500 | 1500 | 永春县玉见云华生态农业发展有限公司 | 玉斗镇 |  |
| 132 | 库湖村全域土地综合整治盘活低效用地示范基础设施建设项目 | 桂洋镇 | 项目土地流转120亩，植被恢复120亩。主要建设两条排洪涵管845m、拦水坝90m*3m、导流渠1km、地面排洪沟3km、挡土墙120m*18m、施工便道1km、120亩清表和表土土壤剥离、填土平整80万方等基础设施建设 | 3050 | 3050 | 福建省永春大白岩乡村旅游开发有限公司 | 桂洋镇 |  |
| 133 | 永春县公办幼儿园改建项目（呈祥中心幼儿园） | 呈祥乡 | 位于呈祥乡西村村，设置9个班，用地面积6.7亩，建筑面积3541平方米，可容纳幼儿270人 | 2500 | 1500 | 永春县呈祥 中心小学 | 呈祥乡 |  |
| 134 | 永春荣鑫陶瓷二期生产项目 | 苏坑镇 | 新建厂房5.4万平方米，办公楼3000平方米，高端展厅3000平方米。新建高端陶瓷生产线5条。预计年产高端日用陶瓷100万套 | 15000 | 8500 | 福建荣鑫陶瓷 有限公司 | 苏坑镇 |  |
| 135 | 佰宏木业建设项目 | 苏坑镇 | 占地面积10.5亩，主要建设厂房、办公楼等约1.8万平方米，预计该项目全部建成后，可带动80多人就业，销售收入可达2000多万元 | 5500 | 3200 | 福建佰宏木业 有限公司 | 苏坑镇 |  |
| 136 | 嵩溪工业综合场 | 苏坑镇 | 新增用地8.8亩，新建厂房一栋，建筑面积1.5万平方米，建设配套附属设施，引入高端陶瓷制造企业，预计陶瓷年产量50万套 | 5500 | 5500 | 永春县苏坑镇嵩溪村村民委员会 | 苏坑镇 |  |
| 137 | 百丈岩改造提升工程 | 蓬壶镇 | 改造提升门口接待中心500平方米；新建生态停车场10000平方米；完善公共厕所、路灯等配套设施；拓宽生态步道1公里，新建生态步道1公里等 | 3000 | 3000 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 138 | 蓬壶镇基础教育配套设施提质工程 | 蓬壶镇 | 永春县仙岭小学项目用地面积2121平方米、总建筑面积4000平方米；永春三中教学综合楼用地面积695平方米，总建筑面积3365平方米，5层框架结构，并配套附属工程和设备设施 | 2500 | 2500 | 蓬壶镇 | 蓬壶镇 |  |
| 139 | 永春天沐温泉提升项目 | 蓬壶镇 | 天沐温泉127地块计划建设21栋温泉商墅，建筑面积共5460平方米;同时配备建设亲子水乐区《含幻滑梯和儿童竞技池了、温泉SPA区、世界风情温泉区《温泉汤池20个)、服务区、厕所、休息区、将现状400平方米泳池提升改造为儿童戏水池，将现状温泉汤池4个提升为百花香泉区。计划对已报批43.91亩用地区域进行规划建设，计划建设别墅住宅51栋，总建筑面积1.32万平方米;小高层住宅5栋，总建筑面积1.86万平方米 | 13388 | 13388 | 永春县全域旅游投资开发有限责任公司 | 农文旅集团 蓬壶镇 |  |
| 140 | 生物科技企业总部项目 | 榜德 工业区 | 在永春美岭智慧产业园购买2栋4层1760平方米标准化厂房，进行装修，打造企业总部 | 1000 | 1000 | 维米（福建省 永春）生物科 技有限公司 | 达埔镇 |  |
| 141 | 永春县晋江东溪桃溪新琼段河道治理工程 | 达埔镇 | 河道治理长度5.4km,其中干流堤防建设河长2.6km,起点为丽里村的内坑桥，终点为新琼村的琼美廊桥；支流孔里溪段河长0.7km,起点为孔里村西侧孔内，终点为孔里村南侧桃溪汇入口；支流新琼溪段河长2.1km,起点为新琼村石碑仑，终点为新琼村桃溪汇入口。工程主要建设内容包括新建堤防3.3km,新建堤顶路1.9km,堤顶人行道1.3km,防汛道路658.2m;河道清淤清障2.8km,穿堤涵管7处等 | 3667 | 3667 | 达埔镇 | 达埔镇 |  |
| 142 | 永春县医院达埔分院建设项目 | 达埔镇 | 项目规划用地面积36亩，总建筑面积1.6万平方米，新建门诊住院综合楼、医技综合楼及后勤保障楼，按照各类功能区相对独立集中布置的原则，设置门诊、急诊、住院、药剂科、医技、公共卫生、后勤保障等各类功能用房，床位数200张，配套建设道路、停车场、绿化、污水处理、大门、围墙等设施。深化设计手术室、产科、放射科，检验科，供应中心等特殊科室，配备智能设备及相应医疗设备等 | 9305 | 2747 | 永春县医院 达埔分院 | 卫健局 达埔镇 |  |
| 143 | 大岭头农业开发项目 | 介福乡 | 用地面积20亩，于龙津村建设茶叶加工厂等；购买制茶相关设备；种植300亩用于新开发佛手和水仙茶园；种植60亩粮食作物；承包茶园600亩，补植铁观音等茶树 | 1500 | 1500 | 永春大岭头农业开发有限公司 | 介福乡 |  |
| 144 | 永春卓亦丽织造项目 | 轻工基地 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设2幢5层厂房、1幢5层办公宿舍楼，硬化厂区4500米，购置相关设备，新增生产线，年产1万双鞋面 | 16860 | 11860 | 泉州市卓亦丽鞋业发展有限公司 | 吾峰镇 |  |
| 145 | 厦沙高速扩容吾峰安置小区 | 吾峰镇 | 建设安置小区道路及配套设施，建设安置房安置26户 | 2000 | 500 | 吾峰镇 | 吾峰镇 |  |
| 146 | 永春海之基厂区建设项目 | 工业园区 | 总建筑面积约5万平方米，拟新建标准厂房5栋，办公综合楼1栋，新增3条鞋服制品制造生产线 | 13000 | 6000 | 福建省永春海之基实业有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 147 | 永春县魁星旅游基础设施建设项目 | 石鼓镇 | 利用魁星岩景区，建设景区道路10.8公里，新建和改造智慧停车场1万平方米，游客服务中心、文化展示中心、物流电商平台7760平方米，供水、污水设施11.4公里，供地通讯电缆9.2公里，配套智慧系统、安防监控、环卫设施等，打造集旅游度假、文化传播、禅修颐养等为一体的传统教育基地和文化地标 | 32090 | 12090 | 永春县魁星文旅发展有限公司 | 石鼓镇 |  |
| 148 | 城西片区道路建设项目 | 石鼓镇 | 续建魁星路（桃源南路-永桃路），路线呈南北走向，北起现状桃源南路，南至规划永桃路，路线全长约288m，道路等级为城市支路，红线宽度24米，设计时速为30公里/小时，路面为沥青混凝土结构。本次主要建设内容为：道路、交通、排水、给水、照明、绿化（行道树）等专业工程 | 2500 | 1200 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 石鼓镇 |  |
| 149 | 福建固力狮实业二期项目 | 榜德工业区 | 在原厂区内扩建，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房3栋，新增乳胶丝生产线6条 | 9500 | 4500 | 福建固力狮实业有限公司 | 五里街镇 |  |
| 150 | 永春元龙日用品生产线扩建项目 | 工业园区（留安） | 企业增资扩产，建设厂房总建筑面积3万平方米，引进新设备扩大生产规模，产能增加50% | 10500 | 5000 | 元龙（福建）日用品有限公司 | 五里街镇 |  |
| 151 | 百宏悦璟 | 五里街镇仰贤社区 | 项目用地22.8亩，总建筑面积5.1万平方米，其中计容面积3.8万平方米，不计容面积1.3万平方米。建设有2幢17层高层住宅，4幢18层高层住宅、商业及配套设施用房 | 33500 | 4500 | 永春百丰房地产开发有限公司 | 住建局 五里街镇 |  |
| 152 | 永春万胜林生态家具项目 | 轻工基地 | 从事木材加工、木质品制造研发，生产木质家具。新建厂房、综合楼总建筑面积为7.4万平方米，年生产木质家具5000万元 | 20000 | 2000 | 福建省泉州万胜林实业有限公司 | 桃城镇 |  |
| 153 | 永春县探花山智造产业园基础设施工程——探花山西路及支十一号路建设工程 | 工业园区（探花山） | 本工程包括探花山西路及支十一路，其中探花山西路北起探花山路，南至南环路，道路全长860.9m，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h,双向两车道，道路红线宽度为18m；支十一路西起探花山东路，东至桃源南路，道路全长348.8m，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h,双向两车道，道路红线宽度为12m | 2500 | 2500 | 永春县金源城市建设有限公司 | 桃城镇 |  |
| 154 | 永春烟草危房改建项目 | 桃城镇 | 规划新建一栋5层经营业务用房，新建建筑占地约0.7亩，建筑总面积约2250平方米。配套建设道路、绿化、雨污管网工程、消防、广电、电力、通讯、道路照明、管线综合基础设施等相关工程 | 2500 | 2500 | 泉州市烟草公司永春分公司 | 桃城镇 |  |
| 155 | 永春县探花山公园 | 桃城镇 | 项目位于探花山工业园区内，项目预计用地1.9万平方米，配套3座亭子、1座羽毛球场及登山步道、长者林下空间、儿童游乐区、观景平台、公厕、山顶广场、健康步道等相关配套设施 | 3000 | 3000 | 永春县桃城镇榜头社区居民委员会 | 桃城镇 城市管理局 |  |
| 156 | 福邸新苑 | 永春县桃城镇化龙社区 | 项目用地面积98.1亩，总建筑面积20万平方米，建设19幢17层高层住宅及附属配套幼儿园，幼儿园建筑面积：3801平方米，地上建筑面积16.5万平方米，商业面积1449平方米，住宅面积14.9万平方米，地下建筑面积4万平方米用于机动车停车库及其它设备用房 | 93000 | 28000 | 泉州福美房地产开发有限公司 | 住建局 桃城镇 |  |
| 157 | 永春豪廷康养中心一期项目 | 外山乡 | 一期规划用地总面积13458平方米，围绕中央水景规划建设7栋多层合院式康养用房，建设一座康养配套设施，包含休闲、餐厅、泳池等活动空间，旨在打造一个集健康、生态、舒适为一体的生态康养园 | 15000 | 3000 | 福建永春外山豪廷康养投资有限公司 | 外山乡 |  |
| 158 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 横口乡 | 项目总里程2.2公里，其中主线S217里程1.6公里，按二级公路标准设计，设计速度为40公里/小时，全线采用双向两车道，路基宽度12米，路面宽7米，砼路面，其中大桥370米/2座。支线Y141、Y141大谭尾线合计0.6公里 | 5270 | 2270 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 城建集团 交通运输局 横口乡 |  |
| 159 | 四好农村路网建设工程包 | 各乡镇 | 计划完成农村公路新改建30公里、危桥改造3座、安保30公里、养护专项工程50公里 | 9000 | 9000 | 交通运输局 各乡镇 | 交通运输局 |  |
| 160 | 永春县马跳水库及供水工程 | 锦斗镇 呈祥乡 蓬壶镇 | 马跳水库位于锦斗镇、呈祥乡蓬壶镇，新建混凝土重力坝一座，总库容1010万立方；供水工程即蓬壶镇新建自来水厂，建设地点位于蓬壶镇孔里工业园区，主要包括取水工程、输水工程、净水厂工程、配水管网工程四大部分 | 86207 | 7000 | 福建省马跳水库开发有限公司 | 水利局 |  |
| 161 | 永春县山洪沟治理项目 | 永春县 | 项目涉及下洋镇、达埔镇、蓬壶镇等三个乡镇山洪沟治理工程，综合治理长度19.3公里，新建护岸7.15公里，清淤疏浚14.2公里，新建排水涵管16处等 | 4474 | 4474 | 下洋镇、达埔镇、蓬壶镇人民政府 | 水利局 |  |
| 162 | 永春县城西中学 | 石鼓镇 | 建设60个班的完全中学，其中初中36班，高中24班，容纳学生3000人；总建筑面积4.1万平方米。建设三栋教学楼、二栋实验楼、一栋综合楼、一栋图书综合楼、一栋体艺楼、一栋设备附属楼、一栋学生宿舍以及附属工程 | 15900 | 3000 | 福建省永春 文明中学 | 教育局 石鼓镇 |  |
| 163 | 永春县农村生活污水提升治理项目 | 永春县 | 通过采用纳厂、集中、分散三种方式进行提升治理，完成永春县桃城镇、湖洋镇、外山乡、仙夹镇、五里街镇等14个乡镇，30个行政村农村生活污水提升治理工作 | 4500 | 4500 | 永春桃溪环保 有限公司 | 生态环境局 |  |
| 164 | 林下经济重点县建设项目 | 永春县 | 林下套种中草药、香料植物、蜜源植物等5000亩，林蜂养殖10000箱；购置茶油、蜂蜜、竹笋等深加工设备；提升森林旅游景区面积3000亩、森林康养基地配套设施建设3处等森林景观利用 | 20000 | 10000 | 各乡镇 各经营主体 | 林业局 |  |
| 165 | 国土绿化试点示范项目 | 永春县 | 实施面积6.5万亩，预计可争取上级补助资金约5000万元。项目建设根据自然条件和森林资源现状，适地适树，宜造则造，宜改则改，宜抚则抚，分类经营，合理安排人工造乔木林和退化林修复 | 7000 | 4000 | 各乡镇 各经营主体 | 林业局 |  |
| 166 | 永春县生活垃圾焚烧发电项目 | 永春县碧卿国有林场 | 分两期建设，总规模为处理垃圾量670吨/天。其中一期生活垃圾处理规模400吨/天，餐厨垃圾处理30吨/天，大件垃圾处理20吨/天，建设1条垃圾焚烧线及10MW汽轮发电机组；二期生活垃圾处理规模200吨/天，餐厨垃圾处理20吨/天，建设1条垃圾焚烧线及5MW汽轮发电机组；配套建设渗滤液处理站、飞灰固化、炉渣处理和餐厨垃圾处理、大件废物拆解站等环卫设施 | 47684 | 12000 | 永春县永源城市建设有限公司 | 城建集团 |  |
| 167 | 35千伏及以上输变电项目 | 一都镇 横口乡 下洋镇 坑仔口镇 玉斗镇 蓬壶镇 介福乡 桃城镇 东平镇 东关镇 外山乡等 | 新建济川输变电工程、济川变35kV配套线路、西昌~一都110kV等线路工程、异地重建横口（云贵）变，预计完成新建变电容量13.3万千伏安，线路长度185.9公里 | 27958 | 11722 | 国网永春县 供电公司 | 国网永春县供电公司 |  |